天津理工学院

# TIANJIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毕  业  论  文

2002 年 6 月 18 日

政 府 投 资 工 程 招 标 投 标 策 略 初 探

# A Preliminary Study on Bidding Strategy of

# Government Project

摘      要

政府投资工程的一个重要研究课题是：各个市场参与者如何在市场许可的条件下，运用智慧进行合法竞争，以期获得最大利益；招标方怎样预测和判断不合理的竞争现象。这就需要运用博弈论的研究成果。本文介绍了招标投标和博弈论的基本概念、基本原理及其在政府投资工程中的应用；用博弈观点分析了政府投资工程的招标与投标策略；运用博弈模型进行了均衡分析，针对政府投资工程招标投标的实质，提出了策略建议。

关键词：政府投资工程；招标 ；投标 ；投标策略；博弈论；

## Abstract

An important problem concerning Government project is: while competing in the engineering market to get the maximum interests, and how to judge the unreasonable participator. Besides the economic and the law common sense, Game Theory is needed in this case. This paper analyses the bidder’s gaming strategy in tendering using game model.

Key words:  Government Project ; Call for Tender ; Bidding ; Bidding Strategy ; Game Theory ;

前      言

随着市场经济的发展，固定资产投资领域呈现投资主体多元化的态势。促使政府投资工程与私人投资相结合，依据市场经济规律采用竞争性招投标方式公开选择承包商和供应商。我国加入世贸组织后，必须遵循国际惯例对政府投资工程实施科学管理，使其更加规范化、法制化，提高效益。目前，我国政府投资工程的业主与投资主体尚非完全为同一主体人，使政府投资工程主体尚不明确，从而造成政府投资工程管理与监控的盲区。对该问题的研究与解决，必将加速我国经济与世界经济的融合。

在国外，政府工程一般被纳入政府采购市场，我国政府投资项目应该是工程建设市场与政府采购市场交叉的产物。政府工程采购是政府采购的重要组成部分，占全部政府采购的65%左右。由此可见，政府工程采购在政府采购中占有很重要的比重，规范政府工程采购具有十分重要的意义。实行政府工程采购的目的是为了保证工程质量，缩短建设工期，节约投资，提高经济效益和防止政府采购中的腐败行为。我国政府投资项目的工程采购就是指政府工程采购（即施工招标或发包），并且兼容货物和服务采购。政府投资项目的工程采购包括大宗建设用机电设备或工程材料的采购，也包括对承建政府投资项目的设计、施工、项目管理的采购。由于我国政府投资数额巨大，每年达数千亿人民币之巨；而且，我国加入WTO以后，迟早要加入《政府采购协议》（GPA），而政府工程服务采购又是《政府采购协议》中一个重要范畴，所以《政府采购协议》将对我国政府投资项目招投标管理，特别是政府采购市场中的交易方式——招标与投标产生较大影响。假如我国加入《政府采购协议》，政府投资项目的招投标将成为政府采购的一部分，将受到国际规则的约束。按照国际惯例，采用国际竞争性招标就成为政府投资工程的必然选择。

市场经济的重要特点，是充分发挥竞争机制的作用，使市场主体公平竞争，优胜劣汰，实现资源的优化配置。招标将采购活动置于透明的环境中，符合“公平、公正、公开”的市场竞争原则。本文将对博弈论在工程招投标中的应用做一简介。全文分为四章。第一章概述政府投资工程、招标投标、博弈论的发展历程及其特点以及政府投资工程采用公开招标方式的必然性；第二章主要介绍政府投资工程招投标的基本概念、基本程序与基本原理和方法；第三章主要介绍博弈论研究对象与基本内容，及其在招标中的应用，对政府投资工程招标博弈模型进行分析，并提出了建立招标博弈模型的几种假想；第四章阐述政府投资工程投标策略，并辅以“三峡大坝和电站厂房二期工程土建与安装招标”和“河北省某供热设备国际采购招标项目”两个实际案例予以分析说明。以博弈论为指导，分析博弈论在招投标中的应用，并建立博弈模型进行均衡分析，为政府投资工程的招、投标双方提出实质性的建议。这是本文的重点、难点，也是创新点之所在。

目      录

第1章  政府投资工程招标投标概述 …………………………………………  1

1.1  政府投资工程招标投标 ……………………………………………………  1

1.1.1  政府投资工程 ………………………………………………………  1

1.2.2  招标投标 ……………………………………………………………  2

1.3.3  政府投资工程必须进行招投标 ……………………………………  3

1.2  博弈论 ………………………………………………………………………  5

第2章  政府投资工程招标投标 ………………………………………………  8

2.1  招标投标的基本概念 ………………………………………………………  8

2.1.1  什么是招标投标 ……………………………………………………  8

2.1.2  招标投标的特点 ……………………………………………………  9

2.1.3  招标投标的基本原则 ………………………………………………  11

2.2  招标投标适用范围 …………………………………………………………  11

2.3  政府投资工程招投标程序 …………………………………………………  12

2.4  招标方式 ……………………………………………………………………  14

2.4.1  公开招标 ……………………………………………………………  14

2.4.2  邀请招标 ……………………………………………………………  16

2.4.3  谈判招标 ……………………………………………………………  16

2.5  招标主体 ……………………………………………………………………  18

2.5.1  招标人的范围 ………………………………………………………  18

2.5.2  投标人条件 …………………………………………………………  18

2.6  标书文件分类 ………………………………………………………………  19

2.6.1  商务文件 ……………………………………………………………  19

2.6.2  技术文件 ……………………………………………………………  19

2.6.3  价格文件 ……………………………………………………………  19

2.7  评标方法 ……………………………………………………………………  19

2.7.1  开标 …………………………………………………………………  19

2.7.2  评标 …………………………………………………………………  19

2.7.3  决标 …………………………………………………………………  22

2.8  中标人条件 …………………………………………………………………  22

第3章  博弈论在招标中的应用 ………………………………………………  23

3.1  博弈论的研究对象 …………………………………………………………  23

3.1.1  什么是博弈论 ………………………………………………………  23

3.1.2  博弈论的基础内容 …………………………………………………  23

3.1.3  博弈模型分类 ………………………………………………………  24

3.1.4  纳什均衡 ……………………………………………………………  25

3.2  政府投资工程招标的博弈机理 ……………………………………………  26

3.2.1  政府投资工程招标的博弈模型 ……………………………………  26

3.2.2  政府投资工程招标模型的均衡分析 ………………………………  27

3.2.3  现实意义 ……………………………………………………………  28

3.3  招标博弈模型建立的几种假想 ……………………………………………  29

3.3.1  离散型博弈模型的建立 ……………………………………………  29

3.3.2  连续型博弈模型的建立 ……………………………………………  31

3.3.3  关于博弈论的思考 …………………………………………………  32

第4章  政府投资工程投标策略研究 …………………………………………  34

4.1  投标违法行为的表现形式 …………………………………………………  34

4.1.1  串通投标 ……………………………………………………………  34

4.1.2  低于成本价报价 ……………………………………………………  35

4.1.3  以他人名义投标 ……………………………………………………  35

4.1.4  提供虚假文件投标 …………………………………………………  35

4.2  投标机会研究 ………………………………………………………………  36

4.3  确定投标报价范围 …………………………………………………………  36

4.3.1  直接成本估算 ………………………………………………………  37

4.3.2  间接成本估算 ………………………………………………………  38

4.4  投标报价分析与决策 ………………………………………………………  39

4.4.1  投标报价的静态分析 ………………………………………………  39

4.4.2  投标报价的动态分析 ………………………………………………  41

4.4.3  报价决策 ……………………………………………………………  41

4.5  编制投标书 …………………………………………………………………  43

4.5.1  施工方案 ……………………………………………………………  43

4.5.2  物资询价 ……………………………………………………………  44

4.5.3  分包询价 ……………………………………………………………  44

4.5.4  估算初步报价 ………………………………………………………  44

4.6  投标报价技巧 ………………………………………………………………  45

4.6.1  不平衡报价法 ………………………………………………………  42

4.6.2  开口升级报价法 ……………………………………………………  47

4.6.3  多方案报价法 ………………………………………………………  47

4.6.4  突然降价法 …………………………………………………………  48

4.6.5  先亏后盈报价法 ……………………………………………………  48

4.6.6  扩大标价报价法 ……………………………………………………  48

4.6.7  计日工报价法 ………………………………………………………  49

4.7  投标策略 ……………………………………………………………………  49

4.7.1  独辟蹊径，抛砖引玉 ………………………………………………  50

4.7.2  瞒天过海，出奇制胜 ………………………………………………  50

4.7.3  未雨绸缪，防范未然 ………………………………………………  51

4.7.4  业主至上，互惠互利 ………………………………………………  51

4.7.5  避繁就简，强强联合 ………………………………………………  51

4.7.6  破釜沉舟，志在必得 ………………………………………………  52

4.7.7  金蝉脱壳，走为上 …………………………………………………  52

4.7.8  欲擒故纵，反客为主 ………………………………………………  52

4.7.9  “黑白相间”，有张有弛 …………………………………………… 53

4.8  案例分析 ……………………………………………………………………  54

4.8.1  三峡大坝和电站厂房二期工程土建与安装招标 …………………  54

4.8.2  河北省某供热设备国际采购招标项目 ……………………………  56

结 束 语

致    谢

参考文献

结  束  语

本文概述政府投资工程、招标投标、博弈论的发展历程及其特点；简述工程招投标的基本概念与基本原理；利用博弈论的观点建立数学模型并进行均衡分析，阐述政府投资工程招标策略；提出招标博弈模型建立的两种假想——离散型博弈模型和连续型博弈模型；对于政府投资工程的投标报价技巧以及投标策略进行深入的探讨；最后通过实际案例为政府投资工程的招投标策略提出实质性建议，并验证了文中观点的科学性与实践性。

博弈论作为现代经济学主流之一，通过其前瞻性，为实践提供坚实深刻的理论基础。对于博弈论的深入研究可加速经济学的进一步发展。政府投资工程领域尚存在一些实践盲区，正是通过招投标方式来合理优化该领域资源。二者结合地深入研究，不仅可以弥补我国政府投资工程实践的欠缺，而且也在理论上予以指导；同时，也为我国加入世贸组织后，尽快适应国际惯例，融入世界经济浪潮提供实质性建议。本文在该领域尚未深入的内容，仍具有进一步研究的实践与理论的深远意义。

通过首次毕业设计，使本人对于博弈理论和工程招投标实践的肤浅兴趣，转化为理论的初步了解。由于笔者能力所限，难以灵活驾驭需要丰厚经济学与数学基础的博弈论，同时又缺乏工程招投标的实践经验，文章中的诸多方面还未能展开更深刻、严谨的论述，观点的提出尚恐存在纰漏之处。总之，通过论文的撰写，使本人受益匪浅，对于曾经尚未触知具有浓厚兴趣的领域有了一定的涉入，同时认识到自身的差距以及理论与实践的欠缺，这将促使我在今后的工作与学习中不断深入与提高，培养良好的治学态度，超越自我大有裨益。

致      谢

本文是在天津理工学院经济与管理学院尹贻林教授、刘鸿宇老师、严玲老师的悉心指导下完成的。尹老师渊博的学识，开阔的思维，严谨的治学态度和对问题独特精辟的见解；刘老师丰富的实践经验，幽默风趣谦和的风范，对问题标新立异的观察角度，以及深入浅出的经典阐释；严老师丰厚的知识底蕴，诲人不倦的崇高师德，使我在写作和研究中深受启发，并终生受益匪浅。同时在论文的撰写过程中，得到经管学院杨红雄老师的鼓励与帮助。谨此向各位老师致以最诚挚的谢忱。

在撰写过程中，参阅并引用了相关资料，在此向原作者表示由衷的谢意。

参  考  文  献

[1]  财政部投资评审中心编. 政府投资项目标底审查实务. 北京：经济科学出版社，2000

[2]  尹贻林. 工程造价管理相关知识（第二版）. 北京：中国计划出版社，2001

[3]  卞耀武. 中华人民共和国招标投标法实用问答. 北京：中国建筑材料工业出版社，1999

[4]  余杭. 招标投标通论. 北京：经济日报出版社，1993

[5]  张维迎. 博弈论与信息经济学. 上海：上海人民出版社，2000

[6]  王国庆. 从一般均衡到对策均衡：经济学的世纪抉择. 走向新世纪的中国经济学研究，2001，（9）：56—59

[7]  Robert Gibbons. A Primer in Game Theory. 北京：中国社会科学出版社，1999

[8]  王文举. 拍卖与招标的对策论分析. 北京：数量经济技术经济研究，1998，（1）：43--46

[9]  李洁. 建筑工程承包商的投标策略. 北京：中国物价出版社，2000

[10] 尹贻林. 合同法与工程合同管理. 天津： 天津大学出版社，1995

[11] 王春阳.尹贻林. 浅谈政府投资项目的投资控制体系. 天津： 天津理工学院学报，2002，（1）：12—15

[12] 王道好. 编投标及合同谈判中的战略与技巧应用. 国际经贸合作，2002，（3）：53—55

[13] 刘卫华.吴育华. 招标出让土地使用权的博弈分析. 天津：河北工业大学学报，2000，（3）：84—86

[14] 王则柯. 博弈论平话. 北京：中国经济出版社，1998

[15] 施锡铨. 博弈论.上海：上海财经大学出版社，2000

[16] Roger B. Myerson. 博弈论矛盾冲突分析. 北京：中国经济出版社，2001

[17] Reinhard Selten. 策略理性模型. 北京：首都经济贸易大学出版，2000

[18] 何伯森. 国际工程招标与投标. 北京：水利电力出版社，1996

[19] A.N.鲍德温R.麦卡弗S.A.奥泰法. 国际工程编标报价. 北京：水利电力出版社，1995

[20] 刘尔烈. 工程项目招标投标实务. 北京：人民交通出版社，2000

第 1 章    政 府 投 资 工 程 招 标 投 标 概 述

1.1   政 府 投 资 工 程 招 标 投 标

1.1.1  政府投资工程

建筑领域的“工程”，在项目管理领域可称为“项目”，故而政府投资工程亦可称为政府投资项目。“政府投资项目是指为了适应和推动国民经济或区域经济的发展，为了满足社会的文化、生活需要，以及出于政治、国防等因素的考虑，由政府通过财政投资，发行国债或地方财政债券，利用外国政府捐赠以及国家财政担保的国内外金融组织贷款等方式独资或合资兴建的固定资产投资项目。政府投资工程又可称为财政性投资项目。” [1] 关于政府投资工程的定义并没有统一的界定。目前，较新的定义有“我国的政府投资工程，主要是指财政全额、控股和参股投资，财政证券投资，以及政府提供保证的使用国外贷款进行转贷投资的工程”[2] 。

社会主义建设初期，我国在基本建设投资领域实行计划经济体制，国家是唯一投资主体，并不区分政府投资工程和其他投资工程。20世纪90年代中期，社会主义市场经济体制的确定，使得基础建设投资领域内呈现投资主体多元化的态势。必然导致政府投资工程与企业投资工程的相互区分，但在管理与监控方面仍存在着许多盲区。对此许多学者对该领域的探讨，也促进了我们更好的依照国际惯例对政府投资工程实施科学管理。

政府投资工程不同于一般的企业投资工程。企业投资工程的投资人与业主通常为同一主体。而政府投资工程的投资人通常为纳税人，业主往往为建设单位，二者割裂，容易造成资金的浪费，滋生腐败现象，同时缺乏监管机构对工程的监管与约束等问题。这也是我国政府投资工程领域亟待解决的重要环节。

由于过去基建体制的原因，基本建设领域存在着战线过长、投资额不断突破，许多项目浪费大、工期长、质量低，新增固定资产往往不能预期形成新的生产能力等问题。解决这一系列问题的办法是采用招标制。实践证明，实行招标制度以后，施工中造价高、质量低、浪费大、进度慢的问题可以获得解决。这主要是由于招标制度符合市场规律的要求，在“公平、公开、公正”的环境中，充分发挥竞争机制的要求，优胜劣汰，实现资源的优化配置。采用怎样的招标制度，对于招标方是参与人越多越好，还是越少越好，将在第三章第二节中详细讨论；投标方采用何种策略获得标的，作为本文的重点在第三章第三节中详述。

1.1.2  招标投标

“招标投标，是在市场经济条件下大宗货物的买卖、工程建设项目的发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式”。[3]  招标投标的交易方式，是市场经济的产物，采用这种交易方式，须具备的两个基本条件：一是要有能够展开公平竞争的市场经济运行机制；二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能够形成卖方多家竞争的局面，买方才能够居于主导地位，有条件以招标方式从多家竞争者中择优选择中标者。在商品交换过程中，简单的商品生产交换难以产生招投标的基础，只有买卖大宗商品时，买主为了直接获得更多利润，减少中间人的盘剥，使买卖双方直接见面，一个买主可以与多个卖主接触，从中找出价格、质量较为理想的卖主成交，这便是原始意义上的招标投标。这种情况的产生在自由资本主义时期已具备了充分的条件。

英国作为工业革命的起源地，经济发展在早期资本主义国家处于领先地位，招投标活动亦起源于英国。招标以其自身的优势逐渐在资本主义国家迅速发展，直至第二次世界大战后，招投标在西方发达国家已成为重要的采购方式，被广泛应用于各种工程项目。

招投标在中国真正形成，有文字记载始于鸦片战争以后。随着经济体制的改革，在国内经济建设中不断学习和借鉴国外的先进经验，引进竞争机制，以适应市场经济的需要。招标与投标已逐步成为我国工程、服务和货物采购的主要方式。

1985年6月国家计委、建设部颁发《工程设计招标投标暂行办法》；1991年2国家计委颁发《关于加强国家重点建设项目及大型建设项目招标投标管理的通知》；1992年12月建设部颁发《工程建设招标投标管理办法》；1995年11月国内贸易部颁发《建设工程设备招标投标管理试行办法》；1998年12月交通部颁发《公路工程监理招标投标管理办法》等等。1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，并决定自2000年1月起实施。这标志着我国招标投标活动从此走上法制化的轨道。

招投标的原则是鼓励竞争，防止垄断。目前，已被公认为一种成熟而可靠的高级交易方式，在国际经济贸易中被普遍采用。

“招投标是介于社会科学与自然科学中间的中间科学。它以市场竞争机制为其理论基础，以企业经营决策与公共关系为其方法论，同时吸收了工程经济学、机电工程学、经济管理学、法学以及电子计算机等学科的成果，运用到招标投标上来而形成的一个新的体系。他不是直接以生产力与生产关系作为研究对象，而是在市场经济的条件下，作为买卖双方更好达成交易条件而提供一种方法论的科学。简言之，他研究的对象是买方与卖方的交易行为和目标，它的任务是为了买卖双方更好达成交易条件而提供一种严谨的、科学的方法体系。他有自己的形成过程和发展历史，有自己完整的明确的概念，有其理论基础及其方法论，有其一套符合国际惯例的通行的完整体系。” [4]

1.1.3  政府投资工程必须进行招投标

招投标是政府采购的核心内容，能否建立和制定科学的招标投标管理办法，对于建立科学完善的政府采购制度具有决定性的意义。按照国际惯例和WTO 的规定，对政府投资项目采购应实施无歧视、公开的竞争性招标方式。我国在1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，并于2000年1月1 日实施。招标采购方式是政府投资工程采购的基本方式。《中华人民共和国招标投标法》规定了强制招标范围，具体内容将在2.2节详述，这里不再冗述。

按照国际惯例，政府采购必须采用国际竞争性招标（ICB），即公开招标方式。所以除因个别原因（具体内容见2.4节）外，一般情况下，都应采用公开招标。

我国政府采购制度的建立和加入世界贸易组织将冲击我国的政府投资项目招标投标方式：

1. 政府投资项目必须采用低价中标的原则。

我国目前的中标原则基本上是合理低价中标原则，但是这种中标原则不符合国际惯例（国际通行的中标原则最低价中标原则）。我国加入WTO后，迟早将加入其《政府采购协议》，而《政府采购协议》的规定是：无需标底，最低价中标。这必然会改变我国政府投资项目的中标原则，而采用最低价中标。该原则的推行需要一系列的配套措施。从而，进一步推行无标底中标。

2. 采用工程量清单计价，标底不再是评标的依据。

在我国标底不仅是采购价格的预期，还是采购人对采购工程的可接受的最高限价，也是评标的重要依据。我国《招标投标法》规定，既可以编制标底，也可以不编制标底。若编制标底，政府投资工程的标底必须经过财政部门制定的专门评审机构审查，评审通过以后，方可招标。若不编制标底，财政投资评审将标底审核改为工程控制价审核，增加了工程招标投标的透明度。政府投资工程的工程施工招标投标实行公开标底招标，或无标底招标。公开标底招标即工程控制价经审定后事先公开，投标单位需在最高限价内自行报价，参与竞争。财政投资评审部门在招标投标阶段应该参与招标标底审核，承包商资格预审以及评标活动，能够有效监督和控制财政资金的支出与使用。

1.2   博 弈 论

19世纪经济学中有关于对策问题的研究可视为博弈论研究的起源。冯·诺依曼    （Von Neumann）在1928年发表了第一篇求解“零和”问题（zero—sum game）是里程碑性质的论文。一般认为博弈论是由美国数学家Von Neumann和奥斯卡·摩格斯根（Oskar·Morgenstern）作为理性行为理论的组成部分而创立的。1994年他们合著的     《博弈论与经济行为》（The Theory of Games and Economic Behavior）的出版奠定了博弈论的基本框架，标志着博弈论理论体系的形成，并从此得到广泛的传播和应用。在50、60年代，博弈论有着深远和重大的发展，最重要的是纳什（Nash）在1950至1954年发表的多篇论文对合作博弈论与非合作博弈论的区分与规定，提出了Nash均衡的概念，确定了现代博弈论学科体系的基础。以后博弈论在各个专业领域中得到广泛应用，涉猎于政治、经济、军事、生物进化、工程管理、文化娱乐等各个方面。其理论体系也在应用中逐步发展完善。

“传统的新古典经济学（neo—classic economics）是以价格制度为研究对象的，故又称为价格理论。新古典经济学的两个基本假定是：第一、市场参与者的数量足够多从而市场是竞争性的；第二、 参与人之间不存在信息不对称问题。但这两个假设在现实中一般是不满足的。首先，在现实中，买卖双方的人数常常是有限的，在有限人数下，市场不可能是完全竞争的。在不完全竞争市场中，人们之间的行为是直接影响的，所以一个人在决策时必须考虑对方的反应，这就是博弈论要研究的问题。其次，现实中市场参与者之间的信息一般是不对称的，比如说，卖者对产品质量的了解通常比买者多。当参与人之间存在信息不对称时，任何一种有效的制度安排必须满足‘激励相容’(incentive compatible)或‘自选择’（self selection）条件，这是信息经济学研究的问题。进一步，不完全信息使得价格制度常常不是现实合作和解决冲突的最有效安排，诸如学校、企业、家庭、政府等等这样一些非价格制度，也许更为有效。而非价格制度的最显著特征是参与人之间行为的相互作用。因此，毫不奇怪，但本世纪70年代经济学家开始将注意力由价格制度转向非价格制度时，博弈论逐步成为经济学的基石。” [5]

1994年诺贝尔经济学奖授予了三位博弈论专家：美国加州大学伯克莱分校的约翰·海萨尼 （John Harsanyi）、普林斯顿大学的约翰·纳什（John Nash）、德国波恩大学的莱因哈德·泽尔滕（Rienhard Selten）,以表彰他们对分析非合作均衡点（equilibria in non—cooperative games）的杰出贡献，对博弈论的扩展和深化，并卓有成效的将其应用于经济行为分析；使博弈论成为主流经济学的一部分，并预示着未来经济学的发展与实践。

“利益均衡问题是经济学理论研究的核心的内容。经济均衡分析是通过研究在给定的经济环境（社会制度，意识形态和价值标准等）中，各种经济要素在诸多利益主体(力源或利源)的驱动下的平衡或均等分布结果和流动特征，来达到分析和揭示经济规律的目的。博弈均衡是指用对策论方法建立起来经济均衡概念、理论体系及在实践中的应用。类似于一般均衡理论，博弈均衡也是研究利益均衡问题的手段和方法。但与一般均衡相比，博弈均衡有关竞争问题的描述更贴近现实，对当今市场经济的竞争本质揭示的更加深刻。在一般均衡分析里对微观主体所为的行为假定中，以个体消费者为例，是以个人收入预算的约束下寻求效用最大化为行为基础，分析研究各类要素市场的均衡。然而，现实经济生活中，每一消费者使自己的收入（可假定为劳动报酬）最大化也是一种市场竞争行为，这种竞争行为不仅与自己的消费效用最大化行为，还必然是与其他人的经济行为交互发生、互相影响和制约，与此同时实现交互作用下的多市场（劳动力市场和商品市场等）均衡。若给定收入预算约束，就相当于限制了竞争，此时再分析商品市场上的竞争无疑是在不允许有竞争的条件下研究竞争，如此将收入最大化与消费效用最大化的分离，将个人行为孤立化、封闭化，使理论陷入了循环论证的逻辑误区（即在假定收入均衡，同时也就等于假定了消费效用均衡的前提条件下再来分析研究消费效用最大化）。这种错误表面上看可能是由于分析工具和方法的局限性所造成的，但决不能排除更深层的原因。推而广之，微观主体的投入端(类比消费者的消费)与产出端（劳动收入）之间的均衡关系也存在着同样的问题。博弈论的诞生，能够从根本上解决这一问题，博弈论对微观主体的观察，超越了马歇尔的单一属性行为主体的假定，并且用策略选择方式将微观主体的各类行为统一起来，重点研究不同行为主体之间的相互作用，使得多市场均衡同步实现（多市场均衡的一致性）。所以，在研究许多现实经济问题时，运用博弈论这一现代化分析工具，能使经济学向科学化的目标迈进一大步。” [6]

第 2 章    政 府 投 资 工 程 招 标 投 标

本章从十个方面全面的介绍政府投资工程招标投标的基本概念、基本程序、基本原则和方法。文中所指的项目即为政府投资工程，主要指建筑工程。

2.1   招 标 投 标 的 基 本 概 念

2.1.1  什么是招标投标

招标投标是一对相对存在的概念，是在国际经济贸易中普遍采用具有一定规范性、法制约束力的有组织的成熟的市场交易行为。是在市场经济条件允许下，对有形商品（货物、工程等）和无形商品（服务、劳动力等）的公开买卖方式。

招标通常由业主对将实施的项目在规定的公布渠道昭示招标公告，明确招标条件，公开或书面邀请承包商或供应商响应招标的一种交易行为。

投标是与招标相对应的交易行为。是指承包商或供应商作为卖方，根据招标方（业主）的招标条件，以书面的形式参与投标，提出报价的交易行为。

工程招投标是政府投资工程中最普遍、最重要的方式。招投标涉及政府投资工程的决策咨询、勘察设计、工程施工、建设监理、工程材料设备的采购供应等诸多方面。实际上是招标方对要求参与工程项目实施的申请人（即投标方）进行审查、评比和选定的过程。

严格规范招标与投标活动，对于招标方和投标方都是至关重要的。对于招标方来讲，关系到是否对工程的投资、进度和质量进行有效的控制和管理，获得合格的工程产品，达到预期投资效益；对于投标方来讲，则是能否在公平合理的市场环境下，以自身的优势获得工程项目，取得合理利润，保证自身生存和发展。

2.1.2  招标投标的特点

采用招投标方式进行交易活动的最显著特征，是将竞争机制引入了交易过程。

1. 招投标与普通交易方式的比较

与普通交易方式相比，以其特点明显显示其优越性。

（1） 采购程序规范化

招投标活动要求依照法定程序公开进行，有利于杜绝采购活动中行贿受贿等腐败和不正当竞争行为。但由于我国绝大多数招投标活动都设有标底，作为评标的主要依据之一，“漏标现象”也成为滋生腐败行为的温床。所以我国政府投资工程招投标活动应逐步向着没有标底的方向发展。

（2） 交易行为法制化

招投标活动以“公开、公平、公正”为原则，严格按照事先拟定的程序进行。公开发布招标公告；公开招标条件；对拟招标项目公开进行详细说明；公示评标和确定中标人标准；在国家监督机构的监督下，在所有投标方或其代理人在场的情况下，公开开标、评标、决标等。在高度透明的公平竞争环境下，以法律公正性，充分发挥竞争机制的积极作用。

（3） 有利于资源的优化配置

在公平的市场竞争条件下，促进企业间充分地公平竞争，各显其能。招标方通过对投标方的投标报价和其他条件综合评定，从中选择报价低、技术力量强、质量保证体系可靠、具有良好信誉的承包商或供应商作为中标者，与其签订合同，显然有利于节省和合理使用采购资金，保证采购项目的质量。同时，也促进投标方找出自身差距，不断改进。

（4） 交易行为一次成交

一般商品交易过程往往经过多次询盘报价讨价还价后才能成交。而招投标要求投标人在投标截止日期前确定唯一报价。公开开标评标后，招标方依据事先公布的标准和此唯一的报价选择合理的低标中标方。

2. 招投标方式与拍卖方式的比较

当今流行和规范的四种拍卖方式，是公开叫价的从低到高的英式拍卖和从高到低的荷兰式拍卖，以及秘密竞投的第一价格拍卖和第二价格拍卖。公开叫价拍卖与工程招投标方式相去甚远。因为前者是在知晓其他竞拍者精确报价，也就是在完全信息的情况下，再做出自己的报价，最终以最高（低）价者得；而招投标是在不完全信息下，投标方凭借自身优势和已知信息决定投标报价的。而秘密投标拍卖与工程招投标“均以唯一价格”决定成交，看似有异曲同工之妙，但事实是它们做法相似，实质迥异的不同交易方式。

（1） 交易达成的决定因素不同

拍卖是一种纯粹的商品交易方式。在拍卖以前，拍卖品已完全确定，交易达成的唯一因素就是价格，并且以最高报价者得。而工程招投标是承揽业务的一种交易方式。招标方不单要根据报价，也就是价格因素，同时还要考虑投标方信誉、履约能力等其他因素，通常是接近标底的合理低价者得。

（2） 交易对象及风险程度不同

拍卖的对象是现存的商品，且经过验证的具有合理估价的物品。对于应卖者在没有欺骗的情况下，相对不存在风险性和不确定性。而政府投资工程招投标对象是将要实施的工程，具有潜在的风险性和不确定性。

（3） 价格约束不同

对于拍卖商品，拍卖方制定一定的起拍价格后，由竞拍方竞价，不设定再高限价，甚至奢望成交价越高越好；而政府投资工程事先对招投标项目进行概算估计，对超出一定概算范围报价的投标方拒绝中标。招标方希望在保证工程质量和工期的前提下，投资额越低越好。

2.1.3  招标投标的基本原则

根据《中华人民共和国招标投标法》第五条规定“招投标活动应当遵守公开、公平、公正和诚实信用的原则”。违反这一基本原则，招投标活动就失去了本来的意义，招标投标法有关招投标的各项规定，也都是为了保证这一基本原则的实现。

2.2   招 标 投 标 适 用 范 围

一般的政府投资工程，涉及政府采购的项目的招投标可分为强制性招标和非强制性招标两种采购方式。谈及政府采购或是政府投资工程，就不得不涉及“门槛价”这个概念。根据财库[2000]11号文件《政府采购运行规程暂行规定》：

第五条第一款 采购机关单项采购或批量采购金额达到政府或财政部门规定的限额标准（以下统称门槛价）以上的采购项目，应当实行公开招标或邀请招标的采购方式。

第十九条 采购单位在组织门槛价以上的分散采购项目活动时，应当比照本规定第十八条有关招标、竞争性谈判和询价的采购程序执行。

第六条 低于门槛价的采购项目适用的采购方式及管理办法，在财政部未作统一规定前，按同级财政部门的有关规定执行。

也就是说，“门槛价”就是规定一个价格，达到这个价格就必须实行政府采购，采用强制性招标的方式。

根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

  - 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

  - 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

  - 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

法律或者国务院对必须进行招标的项目的范围有规定的，依照其规定。

这里的“工程建设项目”，是指各类土木工程的建设项目，既包括各类房屋建筑工程项目，也包括铁路、公路、机场、港口、矿井、水库、通信线路等专业工程建设项目；既包括土建项目，也包括有关的设备、线路、管道的安装工程项目。这里讲的与工程建设项目有关的重要设备、材料等货物的采购，包括用于工程建设项目本身的各种建筑材料、设备的采购；项目所需的电梯、空调、消防等设施、设备的采购；工业建设项目的生产设备的采购等。

对于政府投资工程强制招标项目，任何个人或单位不得化整为零或以其他方式规避招标。当然，强制招标也有例外。国家财政部颁布的《中华人民共和国财政部政府采购管理暂行办法》第四条明文规定的一些情况，可以不采用公开招标或邀请招标等采购方式。除上述法律法规明确规定必须采用招标方式以外的其他项目，业主可以自由选择是否采用招投标的方式进行发包。政府投资工程必须采用公开招标的方式选择承包商或供应商。

2.3   政 府 投 资 工 程 招 投 标 程 序

政府招投标有其相对固定的招标程序，如图2--1所示，在图的左右两方分别代表招标方和投标方。分为标前准备阶段、招投标阶段、开标评标决标阶段、合同管理阶段四个阶段。由上到下，按照时间顺序分别对招投标双方的行为进行顺序概括描述。

图2—1  政府投资工程招投标过程示意图

2.4   招 标 方 式

招标主要分为公开招标、邀请招标和谈判招标三种方式。

    - 公开招标（Open tendering）

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

其优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争更强，择优率更高，同时也可在较大程度上避免招标活动中的行贿行为，因此，国际上政府采购通常用这种方式。但公开招标也有一定的缺点：由于投标范围较广，投标人较多，程序较复杂，一般耗时较长，花费的成本也较大。对于采购较小的项目，往往得不偿失。

按照竞争程度，公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。

1. 国际竞争性招标（International competitive tendering）

这是在世界范围内进行招标，国内外合格的投标商均可以投标。要求制作完整的英文标书，在国际上通过各种宣传媒介刊登招标公告。例如，世界银行对贷款项目货物及工程的采购规定了三个原则：必须注意节约资金并提高效率，即经济有效；要为世界银行的全部成员国提供平等的竞争机会，不歧视投标人；有利于促进借款国本国的建筑业和制造业的发展。世界银行在确定项目的采购方式时都从这三个原则出发，其中国际竞争性招标是采用的最多、占采购金额最大的一种方式。它的特点是高效、经济、公平，特别是采购合同金额较大，国外投标商感兴趣的货物工程要求必须采用国际竞争性招标。世界银行根据不同地区和国家的情况，规定了凡采购金额在一定限额以上的货物和工程合同，都必须采用国际竞争性招标。对一般借款国来说，10－25万美元以上的货物采购合同，大中型工程采购合同，都应采用国际竞争性招标。我国的贷款项目金额一般都比较大，世界银行对中国的国际竞争性招标采购限额也放宽一些，工业项目采购凡在100万美元以上，均应采用国际竞争性招标来进行。

实践证明，尽管国际竞争性招标程序比较复杂，但确实有很多的优点。首先，由于投标竞争激烈，一般可以对买主有利的价格采购到需要的设备和工程。其次，可以引进先进的设备、技术和工程技术及管理经验。第三，可以保证所有合格的投标人都有参加投标的机会。由于国际竞争性招标对货物、设备和工程的客观的衡量标准，可促进发展中国家的制造商和承包商提高产品和工程建造质量，提高国际竞争力。第四，保证采购工作根据预先指定并为大家所知道的程序和标准公开而客观地进行，因而减少了在采购中作弊的可能。

当然，国际竞争性招标也存在一些缺陷，主要是：第一、国际竞争性招标费时较多。国际竞争性招标有一套周密而比较复杂的程序，从招标公告、投标人做出反应、评标到授予合同，一般都要半年到一年以上的时间。第二、国际竞争性招标所需准备的国际竞争性招标所需准备的文件较多。招标文件要明确规范各种技术规格、评标标准，以及买卖双方的义务等内容。招标文件中任何含糊不清或未予明确的都有可能导致执行合同意见不一致，甚至造成争执。另外还要将大量文件译成国际通用文字，因而增加很大工作量。第三、在中标的供应商和承包商中，发展中国家所占份额很少。在世界银行用于采购的贷款总金额中，国际竞争性招标约占60%，其中，发达国家如美国、德国、日本等发达国家中标额就占到80%左右。

2. 国内竞争性招标（National competitive tendering）

在国内进行招标，可用本国语言编写标书，只在国内的媒体上登出广告，公开出售标书，公开开标。通常用于合同金额较小（世界银行规定：一般50万美元以下）、采购品种比较分散、分批交货时间较长、劳动密集型、商品成本较低而运费较高、当地价格明显低于国际市场等采购。此外，若从国内采购货物或者工程建筑可以大大节省时间，而且这种便利将对项目的实施具有重要的意义，也可仅在国内实行竞争性招标采购。在国内竞争性招标的情况下，如果外国公司愿意参加，则应允许他们按照国内竞争性招标参加投标，不应人为设置障碍，妨碍其公平参加竞争。国内竞争性招标的程序大致与国际竞争性招标相同。由于国内竞争招标限制了竞争范围，通常国外供应商不能得到有关投标的信息，这与招标的原则不符，所以有关国际组织对国内竞争性招标都加以限制。

2.4.2  邀请招标

邀请招标，也称有限竞争性招标（Restricted tendering）或选择性招标（Selective tendering）是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其组织投标。邀请招标可以缩减时间和减少工作量。

邀请招标虽然在潜在投标人的选择上和通知形式上与公开招标有所不同，但其适用的程序和原则与公开招标是相同的，在开标、评标标准等方面都是公开的，因此，邀请招标仍不失公开性。邀请招标可以采取两阶段方式进行。当招标人对新建项目缺乏足够的经验，对其技术指标尚无把握时，可以通过技术交流会等方式广泛摸底，博采众议，在收集大量的技术信息并进行评价后，再向选中的特定法人或组织发出招标邀请书。邀请被选中的投标商提出详细的报价。

适宜采用邀请招标方式的项目有：

1、金额不大，所能得到的报价单位有限，规模小的项目。

2、某些国家规定不宜公开招标的项目和时间紧迫的特殊项目。

3、专业性较强，有资格承接的潜在投标人少。

4、公开招标未能产生中标单位的项目。

2.4.3  谈判招标（Negotiation tendering）

谈判招标也称议标或限制性招标（Limited tendering），即通过谈判来确定中标者。主要有以下几种方式：

1. 直接邀请议标方式

选择中标单位不是通过公开或邀请招标，而由招标人或其代理人直接邀请某一企业进行单独协商，达成协议后签订采购合同。如果与一家协商不成，可以邀请另一家，直到协议达成为止。

2. 比价议标方式

“比价”是兼有邀请招标和协商特点的一种招标方式，一般使用于规模不大、内容简单的工程和货物采购。通常的作法是由招标人将采购的有关要求送交选定的几家企业，要求他们在约定的时间提出报价，招标单位经过分析比较，选择报价合理的企业，就工期、造价、质量、付款条件等细节进行协商，从而达成协议，签订合同。

3. 方案竞赛议标方式

它是选择工程规划设计任务的常用方式。通常组织公开竞赛，也可邀请经预先选择的规划设计机构参加竞赛。一般的作法是由招标人提出规划设计的基本要求和投资控制数额，并提供可行性研究报告或设计任务书、场地平面图、有关场地条件和环境情况的说明，以及规划、设计管理部门的有关规定等基础资料，参加竞争的单位据此提出自己的规划或设计的初步方案，阐述方案的优点和长处，并提出该项规划或设计任务的主要人员配置、完成任务的时间和进度安排，总投资估算和设计等，一并报送招标人。然后由招标人邀请有关专家组成的评选委员会，选出优胜单位，招标人与优胜者签订合同。对未中选的参审单位给以一定补偿。

另外在科技招标中，通常使用公开招标、但不公开开标的议标。招标单位在接到各投标单位的标书后，先就技术、设计、加工、资信能力等方面进行调整，并取得初步认可的基础上，选择一名最理想的预中标单位并与之商谈，对标书进行调整协商，如能取得一致意见，则可定为中标单位，若不行则再找第二家预中标单位。这样逐次协商，直至双方达成一致意见为止。这种议标方式使招标单位有更多的灵活性，可以选择到比较理想的供应商和承包商。

由于议标的中标者是通过谈判产生的，不便于公众监督，容易导致非法交易，因此，我国机电设备招标规定中，禁止采用这种方式。即使允许采用议标方式，也大都对议标方式做了严格限制。《联合国贸易法委员会货物、工程和服务采购示范法》规定：经颁布国批准，招标人在下述情况下可采用议标的方法进行采购：

1、急需获得该货物、工程或服务，采用招标程序不切实际，但条件是造成此种紧迫性的情况并非采购实体所能预见，也非采购实体办事拖拉所致。

2、由于某一灾难性事件，急需得到该货物、工程或服务，而采用其它方式因耗时太多而不可行。为了使得议标尽可能地体现招标的公平公正原则，《联合国贸易法委员会货物、工程和服务采购示范法》还规定，在议标过程中，招标人应与足够数目的供应商或承包商举行谈判，以确保有效竞争，如果是采用邀请报价，至少应有三家；招标人向某供应商和承包商发送的与谈判有关的任何规定、准则、文件、澄清或其他资料，应在平等基础上发送给正与该招标人举行谈判的所有其他供应商或承包商；招标人与某一供应商或承包商之间的谈判应是保密的，谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向另外任何人透露与谈判有关的任何技术资料、价格或其他市场信息。

2.5   招 标 主 体

2.5.1  招标人的范围

投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标。

法人分为企业法人、机关法人、事业单位法人、社会团体法人。参加投标的法人应为企业法人或事业单位法人。法人以外的其他组织，即合法成立、有一定的组织机构和财产，但由于不具备法人资格的组织。包括：经依法登记领取营业执照的个人独资企业、合伙企业；依法登记领取营业执照的合伙型联营企业；依法登记领取我国营业执照的不具有法人资格的中外合作经营企业、外资企业；法人依法设立并领取营业执照的分支机构等。个人指的是自然人（公民）。

2.5.2  投标人条件

投标人应当具备承担招标项目的能力，即投标人在资金、技术、设备等方面，要具备与完成招标项目的需要相适应的能力或者条件。

国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

2.6   标 书 文 件 分 类

2.6.1  商务文件

这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性文件，一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等，如有分包商，还应出具资信文件供招标人审查。

2.6.2  技术文件

如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细的要求，投标人应当认真按照规定填写。

2.6.3  价格文件

这是投标文件的核心，全部价格文件必须完全按照招标文件的规定格式编制，不允许有任何改动，如有漏填，则视为其已经包含在其他价格报价中。

2.7   评 标 方 法

2.7.1  开标

开标就是招标单位在招标公告规定的时间、地点内，在所有投标人或其代理人均在场，公证人员监督下，公开拆封投标资料，宣读投标人名称、投标报价的过程。根据     《中华人民共和国招标投标法》规定：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.7.2  评标

评标是招标方组织招标委员会，根据招标文件的要求，对投标方所报送的标书进行审查、评议的过程。为保证评标工作的科学性和公正性，评标委员会必须具有权威性。一般由建设单位、咨询设计单位、资金提供单位、上级领导单位以及邀请的各有关方面（技术、经济、合同等）的专家组成。评标委员会的成员不代表各自的单位或组织，也不应受任何个人和单位的干扰。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

在进行资格预审后，评标内容一般包括：

1. 价格比较

既要比较总价、也要分析单价、计日工单价等。

2. 施工方案比较

即对主要施工方法、施工设备以及施工进度的比较。

3. 对该项目的主要管理人员和工程技术人员的数量及其经历的比较

拥有一定数量有资历和丰富工作经验的管理人员和工程技术人员是中标的一个重要因素。

4. 商务、法律方面

主要是评判招标方是否符合招标文件规定的合同条款、支付条件、外汇兑换率条件等方面的要求。

5. 有关优惠条件等其他条件

这些条件如施工设备赠给、技术协作、专利转让，以及雇用当地劳动力等条件。

在我国，招标委员会专家意见作为集体决议，个人并不负有实质性的法律责任，故而该环节的评价容易对事实产生偏差，也往往会有腐败现象的出现。若借鉴国外以及香港的个人无限责任制，使得专家意见直接与个人利益挂钩，必将增强评议结论的严谨性。

评标委员会通常从以下三个方面全面衡量各份投标书。

- 标价的宏观审核

（1） 首先应当分项统计计算书中的汇总数据，并计算其比例指标。例如房屋建筑工程中，单位建筑面积造价、材料费、人工费的比重等。

（2） 通过对上述各类指标及其比例关系的分析，从宏观上分析标价结构的合理性。如直接费和总的管理费之间的比例。

（3） 探讨上述平均人月产值和人年产值的合理性和现实的可能性。

（4） 参照同类工程的经验，扣除不可比因素后，分析单位工程价格和用工、用料量的合理性。

（5） 从上述宏观分析的得出初步印象后，对明显不合理的标价构成部分进行微观方面的分析检查，修正初步计算标价。

2. 标价的动态分析

标价的动态分析，是假定某些因素发生变化，测算标价的变化幅度，特别是这些变化对计划利润的影响程度。主要包括以下三个方面的内容：

（1） 工期延误的影响  由于承包商自身的原因造成工程延误、质量问题造成返工等，承包商可能会增大费用，这种增大的开支部分只能用风险费和计划利润来弥补。

（2） 物价和工资上涨的影响  通过调整标价计算中材料设备和工资上涨系数，测算其对工程计划利润的影响。

（3） 其他可变因素的影响  有些影响标价的可变因素是投标商无法控制的。通过分析这些可变因素的变化，可以了解投标项目计划利润的受影响程度。

3. 标价的盈亏分析

标价的盈亏分析包括盈余分析和亏损分析两方面。

（1） 盈余分析  是从标价的各个组成方面挖掘潜力、节约开支，计算出基础标价可能降低的数额，进而算出低标价。盈余分析主要从以下几个反面进行：

- 定额和效率；B价格分析；C费用分析；D其它方面，找出有潜力可挖之处。

（2） 亏损分析  是分析在算标时由于对未来施工过程中可能出现的不利因素考虑不周和估计不足，可能产生的费用增加和损失，进而算出可能的高标价。主要从以下几方面分析：

A. 人工、材料、设备机械价格；B.自然条件；C.管理不善造成质量、功效等问题；D.建设单位、监理工程师方面问题；D.管理费失控。

2.7.3  决标

决标即最终确定中标这并授予合同。

招标方在对评标委员会推荐的中标人全面衡量后，通过谈判，在投标有效期内确定最终中标人。决标后招标方应立即向中标方发出书面中标通知书，同时通知其他投标者，并退回投标保证金。

2.8   中 标 人 条 件

根据《中华人民共和国招标投标法》第四十一条的规定：中标人的投标应当符合下列条件之一：

- 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

（二） 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

第 三 章    博 弈 论 在 招 投 中 的 应 用

3.1   博 弈 论 的 研 究 对 象

3.1.1  什么是博弈论

博弈论（Game Theory）,又称对策论。是研究在风险不确定情况下，多个决策主体行为相互影响时理性行为及其决策均衡的问题。也就是说，在某种固定规则的竞争中，结果不是由单一决策者掌控，而是由所有决策者的共同决策实现的；单一决策者为在竞争中使个人利益最大化，在多个策略中，受个人偏好的影响，所采取的策略选择，以及所有决策者决策趋向问题的研究。博弈论可追溯到对国际象棋、桥牌等娱乐性斗争模型的研究，而今应用于政治、经济、军事、管理科学以及文化娱乐等诸多领域。

根据竞争中决策主体行动时，是否存在一个具有约束力的制度区分博弈论的两种类型。如果存在这样的一个制度，就是合作博弈；如果不存在，就是非合作博弈。1994年获诺贝尔奖的三位经济学家的主要贡献是非合作博弈理论，而现在经济学家谈及博弈论，一般是指非合作博弈论。博弈理论的优势尤其彰显于信息不对称情况下，利益冲突主体的多策略选择。

3.1.2  博弈论的基础内容

在任一博弈模型中，均包括三个基本要素。

1. 局中人（player）

即博弈的参与者，通过行动选择以使自身利益最大化的决策主体。可以是一个人、一个集体、也可以是某种客观状态（即非人类的局中人）。对于局中人的规定博弈论同于经济学都是将其假设为理性主体人，即在行动决策中以实现自身利益最大化为唯一目的。

通常以i = 1,2,……,n来表示。

2. 策略集（strategy set）

每个局中人可供选择的行动集。通常用Si表示局中人i可以选择的所有策略的集合,即纯策略空间。其中任一特定策略用si表示。即si∈Si, Si =｛si｝，表示策略si是策略集Si中的元素。若n个局中人，每人选择一个策略，n维向量s = (s1,s2,……,sn),称为一个策略组合，其中si表示局中人i的策略选择。策略空间可以是连续的，也可以是离散的。

3. 支付函数（payoff）

在某一特定策略组合下，每个局中人的期望收益函数。通常用ui表示局中人i的支付函数，u = (u1,u2,……,un)为n个局中人的支付组合。博弈的基本特征就是任一局中人的支付不仅取决于自己的策略选择，而是取决于所有局中人的共同选择。即ui = ui( s ),其中s = (s1,s2,…si,…,sj,…,sn),表示局中人i在策略组合s下的支付函数为ui。s为n个局中人的策略组合，sj即为局中人j的策略选择。

对于一个n个参与人的博弈标准式，局中人的策略集为S1,S2,……Sn，支付函数为u1,u2,……,un,通常G =｛S1,S2,……Sn，u1,u2,……,un,｝表示该博弈。

3.1.3  博弈模型分类

博弈模型的划分可以从两种不同的角度进行。

策略集、支付函数以及局中人与博弈有关的特征等构成博弈信息。从信息的角度，博弈可划分为完全信息和不完全信息两大类。所谓完全信息是指每个局中人对于自己以及其他局中人的策略集、支付函数等有完全准确的了解；否则，为不完全信息。

另一个角度是根据局中人行动的先后顺序，分为静态博弈和动态博弈。所谓静态博弈是指局中人同时选择行动。这里的同时不单是指所有局中人在同一时刻行动；通常还包括在时间上虽有行动的先后，但在博弈结束时，居中人彼此不知道其他人采取什么具体行动，其效果仍等价于所有局中人同时行动。若局中人行动有先后顺序，后行动者在获得先行动的者行动决策信息后，再采取行动的博弈称为动态博弈。

交叉结合上述两种不同角度的分类，可得到四种不同的基本博弈类型，即完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、不完全信息动态博弈。与上述四种博弈类型相对应的是四个均衡概念：纳什均衡（Nash equilibrium）、子博弈精炼均衡(subgame—perfect Nash equilibrium)、贝叶斯均衡(Bayesian equilibrium)和精炼贝叶斯均衡(perfect Bayesian equilibrium)。

不完全信息要比完全信息复杂一些，而静态比动态相对简单。根据政府投资工程招标的特点，则应属于不完全信息静态博弈类型。

3.1.4  纳什均衡（Nash equilibrium）

“在n个人参与者标准式博弈G =｛S1,S2,……Sn，u1,u2,……,un,｝中，如果战略组合｛s1*, s2*, ……, sn*｝满足对每一参与者i, si*是（至少不劣于）他针对其他n—1个参与者所选战略｛s1*, s2*, …si-1*, si+1*, …, sn*｝的最优反应战略，则称战略组合｛s1*, s2*, ……, sn*｝是该博弈的一个纳什均衡。

即ui (s1*, s2*, … si-1*, si*, si+1*, …, sn*) ≥ ui (s1*, s2*, … si-1*, si, si+1*, …, sn*)

对所有Si中si都成立，亦即si*是以下最优化问题的解：

CombinCombin ｛s1*, s2*, … si-1*, si, si+1*, …, sn*｝

每一参与者要选择的战略必须是针对其他参与者选择战略的最优反应，这种理论推测结果可以叫做‘战略稳定’或‘自动实施’的，因为没有参与人愿意独自背弃他所选定的战略，我们把这一状态称为纳什均衡。” [7]

纳什均衡作为博弈论最基础的概念，奠定了博弈理论框架的基石。但纳什均衡也有其缺陷。上文提及的四种均衡（纳什均衡、子博弈精炼均衡、贝叶斯均衡、精炼贝叶斯均衡）概念的条件是逐渐强化的，更为严格的概念的提出是为了弥补条件较弱的均衡概念的不足和漏洞。由于本文并非是对博弈理论本身的深刻探究，在此笔者不再作出详细的论述，有兴趣的读者可以从博弈理论相关书籍得到更多严谨阐释。

3.2   政 府 投 资 工 程 招 标 的 博 弈 机 理

3.2.1  政府投资工程招标的博弈模型

1. 局中人

假设政府投资工程的投资主体与管理主体为同一主体，即假定业主即为政府，且其维护自身投资利益。在政府投资工程招标博弈模型中，有一个买主（政府）和多个卖主（承包商、供应商）。假设政府以公开招标的方式选择某一工程的承建商。政府先根据自己的估算为该工程设定其投资成本c,c是一随机变量，c∈[c , c],c 和 c分别表示该工程的最低和最高投资成本。其分布函数F(c)的是共享信息。投标人是众多的承包商和供应商，准备竞标工程的总承包权。设有n个承包商，第i个承包商对该工程的个别成本是ci ，i = 1，2，……，n，ci只有i自己知道，且相互独立，并设ci是[0，1]上的均匀分布。bi是第i个承包商的报价，若他中标则其净效益为bi - ci  ，否则净效益为0。假定局中人都是风险中性的，即效用期望值等价于确定值，则效用函数是线性的。

2. 支付函数

在政府投资工程招标博弈中，假定所有有效投标人的项目方案均符合政府的招标要求，最终结果是报价最低者获得工程的承建权。因此第i个承包商的支付函数为

bi - ci           ，bi < bj

ui (bi, bj, ci) =    (bi - ci)/n     ，bi = bj              i，j =1，2，……，n，j≠i

0            ，bi > bj

在此假定，如果两个投标人出价相同，工程在n个投标人间随机分配。

3. 招标策略

招标人i的报价bi(ci)是其个别成本的严格单增函数。假设局中人具有对称性，则每个投标人的最优策略函数是一样的，不同的只是他们的个别成本。因此个别成本较大的投标人其最优报价将严格大于个别成本较小的投标人的最优报价。由于博弈是对称的，只需考虑对称的均衡报价战略b = b*(c)，设第i个投标人的报价可以从c 到c ，那么他的策略集合Si就可以表示为[c , c]，所有n个投标人的策略空间可表示为

S = (S1，S2，……，Sn)。

3.2.2  政府投资工程招标模型的均衡分析

上述问题是一个不完全信息静态博弈。因为在投标人与招标人之间独立地做出各自的决定，故是静态的；每个投标人只知道自己对招标工程的个人成本，并不通晓其他人对该工程的个别成本，只是对别人可能的个别成本有一个主观概率

P ( c1，c2，…，ci-1，ci+1，…cn∣ci ) = P ( c1，c2，…，ci，…cn )  / P( ci )

故是不完全信息的，并且是一个一级密封价格招标模型 [8] 。给定投标人i的个别成本c和投标报价b，则其支付的期望值为

ui = ( b - c ) \s\up 6(∏ )P ( b < bj )

这里 P ( b < bj )是b < bj 的概率，bj是承包商j的报价，（ b－c ）是中标者的净收益。由于c是[0，1]上的均匀分布，根据均匀分布的性质有

ui = ( b - c ) \s\up 6(∏ )P ( b < bj ) =Φn-1( b )

其中Φ( b ) =Φn-1( b )是b的逆函数，即当投标人选择b时他的个人价值是Φ( b )。现在，投标人i面临的问题是使自己的效用最大化，即

Combin ui = ( b－c ) \s\up 6(∏ )P ( b < bj ) = ( b－c )Φn-1( b )

其一阶最优化条件为  Φn-1( b ) ＋（b－c）(n－1)Φn-2( b )Φ′( b ) = 0

在均衡条件下Φ( b ) = c，故一阶最优化条件可化简为

Φ( b ) ＋（b－c）(n－1)Φ′( b ) = 0

即 c＋( b－c )( n－1 )c′= 0

亦即 cdb ＋( b－c )(n－1) dc = 0         …………………………… （3－1）

设 M( b, c) =  c，N( b，c) = ( b－c )(n－1)

则〆M /〆c = 1，〆N /〆b = (n－1)

当n≥3时，〆M/〆c ≠〆N/〆b，故方程（3－1）不是全微分方程。

但方程（3－1）存在与b无关的积分因子μ（c），于是方程

cn-2[ cdb ＋( b－c )(n－1) dc ] = 0        …………………………… ( 3－2 )

为全微分方程。且由于μ（c）= －cn-2≠0，故方程（3－2）与方程（3－1）同解 [9]。去b0 = 0，c0 = 0，按全微分方程的解法，可求出贝叶斯均衡解

b*（c）= c( n－1 )/n

从上述均衡解可以看出，b*（c）随n的增加而增加，当n→∞时，b*→c。也就是证明，投标人越多，政府得到的标书价格就越低，因此，吸引更多的承包商参与政府投资工程招标，可使政府投资资金得到最优化利用，故而采用公开招标方式选择政府投资工程的承包商是政府的最优决策。

3.2.3  现实意义

政府投资工程的资金来源于纳税人，如何充分实现税收的价值，加强监控，维护社会公众利益，合理有效的使资源配置最优，一直是各个政府所面临的重要课题。在我国，基建领域投资曾缺乏多元化竞争，而致使国有资产外流、腐败现象滋生，严重损害国家以及公众利益，阻碍经济建设的发展。推行招投标制度引入竞争机制，创造了公平、公开、公正的市场竞争环境，迫使企业自主提高生产力，降低个别劳动成本。客观上，遵循着市场规律的要求最优化配备资源，推动了社会的进步，经济的繁荣。

3.3   招 标 博 弈 模 型 建 立 的 几 种 假 想

3.3.1  离散型博弈模型的建立

这里所说的离散型博弈模型是指双变量矩阵模型。通常以局中人的收益效用值为支付函数的博弈矩阵模型，常以“囚犯模型”举例为最简单的模型形式。

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，政府投资项目的采购，一般情况下，必须进行公开招标。这里，从现实角度，更广泛的假定项目在选择承包商时，可采取公开招标和邀请招标两种方式。而作为投标方（主动投标方和被邀请的投标方）具有自主的决策权，即可自由选择是否参与投标。

从博弈的角度分析，作为招标方，可以有公开招标和邀请招标两种策略选择；对于参与招标活动的投标方，假定这些投标方已经通过资格预审，实质上有足够的能力完成该项目，若造成招标方损失除自然原因不计外，就取决于投标方的主观投标指导思想，在这种前提下，投标方有以合法经营取得标的和采用不正当手段谋求利润两种类型，同时，任一投标方又可以放弃参与投标。在此，称前者为诚信型，而后者为投机型。这样，投标方就有诚信、投机和放弃三种策略选择。

招标方和不同类型投标方博弈，双方的支付函数有很大的不同。对于招标方，采用公开招标和邀请招标两种方式，针对诚信型投标方收益效用值分别为A和C,针对投机型投标方的收益效用值分别为B和D，如若没有参与的投标人，那么招标方在两种情况下，均只是支付较小的早期投入部分K。无论招标方采用何种招标方式，对于投标方，在条件相同的一个项目中的收益总是相同的，那么投标方的收益效用值就取决于他们的类型，即投标方为诚信型，其收益效用值为E，为投机型，其收益效用值为F，如若投标方放弃投标，则既不会有利润，也不会有损失，其收益效用值为0。建立博弈矩阵模型如     图3—1所示。

投   标  方

诚 信 型        投 机 型         放  弃

| 招 标 方 公开招标 （ A , E ） | （ B , F ） | （ K , 0 ） |
| --- | --- | --- |
| （ C , E ） | （ D , F ） | （ K , 0 ） |

邀请招标

图  3—1  离散型招标博弈模型

那么，根据变量A、B、C、D、E、F、K与0之间的大小关系的不同，通过相对劣势策略消除法剔除劣势策略，最终求得的鞍点，得到的博弈均衡策略就有所不同。

对于离散型博弈模型建立的关键就是，给这些变量确定具体数值，在具体情况下，使之成为常量，求解均衡策略。

那么，在实际中，针对某一具体招标方和投标方的不同局中人来讲，他们均有自己的效用值的评定标准。按照当时当地的市场标准，以及自身的经营方针和经营状况，和对竞争对手和相对局中人的了解和判断，为图3—1中的变量赋值，那么就会得到自己的优势策略。可以以此为依据进行进一步的招标或是投标分析与决策。

上文是针对某一具体项目，以单一招标方和投标方总体为局中人考虑博弈模型的建立。那么，在现实中，只要是针对某一项目，招投标的市场参与者，就可以从自身立场依模型建立条件，使自己置身于某一局中人的位置，确定具体情况的收益效用值，进行均衡分析。将投标方分为诚信型和投机型两种类型，此处，任意类型的投标方中均包含具有相同主观投标动机的投标方，而不考虑同类型投标方之间的个体差异，以及他们各自中标可能性大小等因素。换句话说，也就是将同类型的投标方同化，假定为一个投标人来考虑问题，使之简化。因为，现实情况的复杂，也只有首先将复杂群体以某一角度划分为相对简单的不同群体，建立对立面以确定模型的建立，从而，进一步划分已划分的相对简单群体，则可更加深入的研究问题，也进一步的贴近现实，使建立的模型具有更为深刻的现实意义。

另外，对于该离散型博弈模型，也可从另一角度考虑。即单一招标方和某一投标方的博弈。而对应的“诚信型”和“投机型”，以及“放弃”则是该投标方对某一具体项目所做出的投标指导方针，其他关于模型建立的假定不变。那么，建立的模型对于某一具体投标方的投标策略就有更为现实的意义。

在该模型建立正确的前提下，分别扩展招标方和投标方的策略集，就可以建立更为复杂的博弈模型，从而进一步切合复杂的现实情况。

3.3.2  连续型博弈模型的建立

由于离散型博弈模型的支付函数是局中人的收益效用值，这就基本上取决于局中人的主观价值判断。其主观性较强，即使是同一项目，在招投标双方中不同风险类型的决策者，可能就会得到不同的均衡策略结果。而连续型博弈模型是利用函数使局中人建立博弈联系，通过微积分求解均衡策略。

同样是从简化现实的复杂性角度考虑，假定所有投标方均为上文提及的诚信型承包商。对于某一具体项目而言，首先考虑局中人为单一招标方和两个投标方的情况。那么，从某一具体局中人的角度考虑，这里以投标方为例进行说明，投标方的支付函数可以通过自己以往同类型投标活动的收益，利用统计的方法，确定在该类型的投标项目中投标报价和收益各自符合的某种函数分布类型（如：指数分布、正态分布、均匀分布等类型），然后确定期望支付，在与招标方的期望支付联立，建立整个博弈模型的支付函数，通过微积分求解均衡。

在上述结论正确的前提下，扩展模型。首先，将两个投标方扩展为n个投标方的情况。同样，站在某一投标人的角度，假定除自己外的其他所有投标人，参与该项投标均具有相同中标可能性，以及大体相当的报价基准，并设此系数为变量K。那么，实质上，是从将n个投标人简化为两个投标人为出发点考虑。同样利用统计的方法确定支付函数，通过微积分求解均衡。这样就可将结论推广为在规范市场环境中，n个投标人的情况。值得注意的是，在此，如若有相同报价，则标的在投标人中随机分布，这也是受刚刚提到的同化投标商问题的影响。

在此基础上，建立了最为简单的博弈模型。逐步将两个投标方扩展为不同中标可能性和报价基准的n个投标商的过程，就是将变量K细化的过程。首先，扩展为三个投标商的情况，他们分别以k1、k2和k3的报价基准和中标可能性参与投标，利用同样的方法建立博弈模型求解均衡。这里kn也可代表同一类型的投标商。针对某一具体项目，总是有有限个参与人，那么博弈模型的局中人也就是有限个，建立的具体博弈模型就要较抽象博弈模型规模小。

建立连续博弈模型的难点也是关键点就是局中人支付函数的确定，即投标方报价符合的函数分布类型。这就需要长期参与招投标的经验，以及对于具体招投标确切信息的熟知，进行大量的数理统计后，得出结论。再通过参数估计得出结论的置信度，利用假设检验验证其正确性。最后与实际的市场行为进行比较，指导现实。而现实中存在的问题在于，即使是已经成为历史的招投标项目，由于涉及商业机密问题，得到确切招投标数据资料仍然存在着相当的难度。在市场逐步规划的过程中，统计过为“古老”的数据资料，又影响建立模型对现实指导的时效性。

3.3.3  关于博弈论的思考

笔者认为，博弈论作为经济学一个分支的重要性不是对现实的指导作用，而是对于实际存在问题正确与否的验证；不是能够解决实际问题，而是为现实问题的存在提供坚实的理论基础。作为博弈论的一个假设——假设局中人均为理性主体人，也就是说，局中人在参与博弈的过程中均以实现自身利益最大化为目标。现实中，每一个决策者在决策的过程中，实际上，也是为了实现所在团体利益的最大化；而刻意为了某种目的放弃最大利益则为特殊情况。因为，并不夸张的讲，事实上是只要存在决策，就会有博弈思想的体现。而现实中的绝对多数情况是，连续动态博弈。那么，在进行每一相对独立博弈时，作为其中任一局中人，都会有不同的多个策略形成自己的策略集，在不受以前决策影响的前提下，进行一次决策，理智的局中人主观上（除去判断失误做出错误决策的客观现象外）都会选择其中的最优策略。而这个最优策略也是经过该局中人判断其他局中人可能采取的策略决策后，选择的相对最优策略。而这一决策结果具有很大的风险性和不确定性，同时它也直接影响下一步的决策，以及最终所有局中人的博弈结果。这样，每一分步决策均采取最优策略的结果，对于任一局中人经过多步连续动态博弈后的最终决策结果，也未必取得最优。更何况是放弃以利益最大化为目标。就好像，两人对弈的过程。棋手对弈的每一步，均是在自己能力与经验范围内判断对手的可能策略集，以此确定自己的策略集，并从中做出对自己较为有利的最优决策，同样，排除判断失误与考虑不周的情况发生，以最优策略构成的连续动态决策形成的博弈结果，尚且有胜、负、和三种情况发生。对于投标方，希望获得标的的愿望与棋手希望取胜的心态是相同的，难道不应该以取得最大利益为目标，而仅以此为假设。那么，作为博弈论的这一假设是否应以假设前提存在，或是只是对于局中人姘弃特殊情况的一种界定，笔者仍存有疑问。可类比为，所谓的“双盈”并不是经营的目标与指导方针，而是经营过程中竞争的结果。

第 四 章    政 府 投 资 工 程 投 标 策 略 研 究

为了研究竞争策略，首先要研究策略的价值前提和事实前提。所谓价值前提，就是竞争的目的是为了取得较好的经济效益。所谓事实前提，就是通过搜集情报、信息并对其分析研究，掌握竞争各方面的真实情况，所谓知己知彼，百战不殆。清晰了前提条件与策略的关系，才能制定正确切实可行的策略。

4.1   投 标 违 法 行 为 的 表 现 形 式

在招投标过程中，受利益驱动，往往出现违法的投标行为，除漏标等招标方的违法行为不介绍外，简述投标方的违法行为如下。

4.1.1  串通投标

串通投标包括两种情况:

1. 投标人之间的“相互串通投标报价”

是指投标人彼此之间以口头或者书面的形式，就投标报价互相通气，达到避免互相竞争，共同损害招标人利益的行为。其实际表现，分为两类：

- 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低报价。

（2） 投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以高价或者低价位中标。长期轮流坐庄，利益分摊。

2. 投标人与招标人串通投标

是指某些投标人与招标人在招标投标活动中，以不正当手段进行私下交易致使招标投标流于形式，共同损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益的行为。《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》列举的投标人与招标人串通投标的行为主要表现包括：招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者，或者协助投标者撤换标书，更该报价；招标者向投标者泄漏标底；招标者与投标者商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标者或者招标者额外补偿；招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍；以及招标者和投标者之间其他串通招投标行为。

4.1.2  低于成本价报价

《中华人民共和国招标投标法》第三十三条规定：投标人不得以低于成本价的方式投标竞争。这里指的低于成本，是指低于投标人的为完成投标项目所需支出的个别成本。由于每个投标人的管理水平、技术能力与条件不同，即使完成同样的招标项目，其个别成本也不可能完全相同，管理水平高、技术先进的投标人，生产、经营成本低，有条件以较低的报价参加投标竞争，这是竞争实力强的表现。实行招标采购的目的，正是为了通过投标人之间的竞争，特别在投标报价方面的竞争，择优选择中标者，因此，只是投标人的报价不低于自身的个别成本，即使是低于同行业平均成本，也是完全可以的。至于“低于成本的报价”的判定，在实践中是比较复杂的问题，需要根据每个投标人的不同情况加以确定。比如：在某种情况下，某一投标商欲进入某市场进行长期投资，或在某机构的资助下完成对公众有益的项目，就可视情况而定。

4.1.3  以他人名义投标

在实践中多表现为一些不具备法定的或者投标文件规定资格条件的单位或者个人，采取“挂靠”甚至直接冒名顶替的方法，以其他具备资格条件的企业、事业单位的名义进行投标竞争。这种“挂羊头卖狗肉”的行为是工程质量难以得到保证，同时也是严重的虚假行为。

4.1.4  提供虚假文件投标

提供虚假的营业执照、提交虚假的资格证明文件，如伪造资质证书、虚假资质等级，虚报曾完成的工程业绩等虚假情况，以试图取得标的的行为。严重违背诚实信用的基本原则，扰乱招投标活动的正常秩序。

以上行为严重破坏招投标活动应当遵守的公平竞争、诚实信用的原则，扰乱招投标活动的正常秩序。损害招标人或者部分投标人的合法权益，损害国家和社会公共利益，同时也助长腐败现象蔓延，所以法律明令禁止。

4.2   投 标 机 会 研 究

政府投资工程采用招标方式最大特点就是具有强烈的竞争性和风险性。对于投标方，参与某招标项目的最基础工作就是投标机会研究。分析招标项目的可行性与可靠性。

根据企业自身的投标积极性决定自己的投标策略和利润标准。所谓投标“积极性”，就是指投标“兴趣”。通常情况下，若承包商对工程的积极性大，往往采取“低价”策略以争取得标；若对工程积极性小，则往往采取“高价”策略，即不中标在“情理之中”，没有损失，中标则是“意外所得”，获得较大了利润。还有一些大财团从长远利益出发，欲占据某一市场，不惜采取“先亏后盈”策略，即先采取压价办法把对手挤垮，然后再利用对市场的“垄断”把钱赚回来。投标积极性与投标策略是相互依赖的，可以通过投标积极性分析竞争对手的策略。这就是价值前提与策略的关系。

当获得某工程招标信息后首先是经过初步调查分析，确定是否参与投标。这主要是考虑工程的价值前提和企业自身是否能够胜任。以及招标方的资信情况，项目是否可靠，而避免不应有的损失。

然后，确定对该工程的投标积极性。主要从当前的经营状况和长远经营目标全面衡量。分析中标可能性。

最后确定“预计利润”。对于最终标书的确定勾画总体框架。

4.3   确 定 投 标 报 价 范 围

通常情况下，政府投资工程承包商报价的制定主要是对报价组成参数的计算、汇总和评估。可简单的概括为：

标价 = 直接成本估算价 + 间接成本估算价 + 加价

直接成本估算价包括劳动力、施工设备和材料费以及直接参与施工的分包商的费用。这些直接费用中还应加上现场杂费，例如现场管理人员费、安全、保卫和福利等服务费用以及办公室、食堂和各项工程直接使用的一切其他设施费用等。

加价包括公司管理费或总部管理费、利润和风险补偿费。这些费用是不包括在工程承包商的直接成本中的。

承包商在汇总标价的工作中，会受到两种界限的制约。一个界限是低标价。虽然低标价可以获得合同，但是标价太低会使承包商完全不能获得大额利润，甚至可能导致经济亏损。除了在管理费回收额是首要考虑因素的特殊情况之外，承包商应采取措施以确保其任何报价都不低于该估价。同时，标价还有一个上限。标价过高，就很可能失去合同，或在招标方的要求下，详细解释某一过高单价，并对此压价而造成损失。除非在特殊情况下，即承包商在工程订单已经饱和，却又不愿意放弃投标机会时才报出高价。以获得标的为主要目的的承包商，就是通过制定并报出一份既有最大中标可能性又可以盈利的最佳报价。简述报价的几个主要组成部分如下：

4.3.1  直接成本估算

1. 劳动力

估算依据是计算出来的费用和生产率记录。判断的范围主要是对各种生产率指标所作的调整。

2. 施工设备

估算依据是设备租赁公司的报价或计算出来的设备运行成本及其生产率记录。判断的范围主要是对生产率指标和估计的窝工时间所作的调整。

3. 材料

估算依据是供应商的报价和材料储存、装运和损耗的附加费用。判断的范围主要是针对这些附加费用。

4. 分包合同

估算依据是分包商的报价和主分包商拟提供服务的费用。通常可以精确地估算出这些服务费用。使用分包商的主要风险是分包商可能起破坏性的作用。通常增加的补偿费用中应包括对分包商进行管理和需要为分包商提供其他设备和材料的费用。

4.3.2  间接成本估算价

1. 现场杂费

估算依据是对现场人员和其他所需辅助条件，通常可以准确地计算出这些费用。

2. 公司管理费

估算依据是总部管理费预算和公司计划营业额的计算结果。

4.3.3  加价

1. 利润

估算依据是公司为了支付债务、满足股东需要、公司的再投资和缴纳税金所需要的最低利润计算额。但是，决定利润的主要因素是对于市场行情的判断。

2. 风险

估算依据是对工程所含风险的估算。因而，这主要是主观因素。

综上所述，报价的构成主要是含有某些可变因素的直接成本和由主观判断因素主导的加价。另外，还有一些值得借鉴的经验。

- 无论当前的市场条件如何，计算出来的标价组成部分总是最主要的部分。

（2） 在计算的标价组成部分中，最主要的是劳动力、设备、材料和分包商的直接成本。因此，必须采取各种方法保证这些成本却是经过了及其精确的计算，以便把直接成本估算的误差减至最小。

（3） 虽然利润及风险因素在投标报价中是最重要的因素，但是，同直接成本相比，却次要的多。直接成本估算中的误差要比对任何利润和风险因素所估量的调整幅度大得多。在标价审议会上，对参加投标的决定进行慎重考虑，仔细研究投标准备期间收集到的有效数据，充分分析技术上和商务上的风险范围。

为了解决这些问题，应结合人工计算和计算机软件包来减少估算的偏差。有了精确的直接成本估算，承包商就能够更好地决定必要的加价和制定出最佳报价。

4.4   报 价 分 析 与 决 策

初步报价估算出来以后，由估价工程师对初步报价进行分析。分析的目的是探讨这个初步报价的盈余和风险，从而做出最终报价的决策。分析的方法可以从静态分析和动态分析两方面进行。

4.4.1  报价的静态分析

假定初步报价是合理的，应分析报价的各项组成和其合理性。分析步骤如下：

- 分析统计计算书中的汇总数字，并计算出其比例指标

（1） 统计总建筑面积及各单项建筑物面积。

（2） 统计材料费总价及各主要材料数量和分类总价，计算单位面积的总材料费用指标和各主要材料消耗指标和费用指标；计算材料占报价的比重。

（3） 统计劳务费总价及主要工人、辅助工人和管理人员的数量、按报价、工期、建筑面积及统计的工日总数算出单位面积的用工数（生产用工和全员用工数）、单位面积的劳务费。并算出按规定工期完成工程时，生产工人和全员的平均人月产值和人年产值。计算劳务费占总报价的比重。

（4） 统计临时工程费用、机械设备使用费、机械设备购置费及模板、脚手架和工具等费用，计算它们占总报价的比重，以及分别占购置费的比例（级拟摊入本工程的价值比例），和工程结束后的残值。

（5） 统计各类管理费汇总数，计算它们占总报价的比重；计算利润、贷款利息的总数和所占比例。

（6） 如果报价人有意地分别增加了某些风险稀疏，可以列为潜在利润或隐匿利润提出，以便研讨。

（7） 统计分包工程的总价及各分包商的分包价，计算其占总报价和承包商自己施工的直接费用的比例。并计算各分包商分别占分包总价的比例，分析各分包价的直接费、间接费和利润。

2. 从宏观方面分析报价的合理性

例如分析总直接费用和总管理费用比例关系，劳务费和材料的比例关系，临时设备和机具设备费用与总直接费用的比例关系，利润、佣金、流动资金及其利息与总报价的比例关系判断报价的构成是否基本合理。如果发现有不合理的部分，应当初步探索原因。首先是研究本工程与其他类似工程是否存在某些不可比因素；如果扣掉不可比因素的影响后，仍然存在报价结构不合理的情况，就应当深入探索其原因，并考虑适当调整某些基价、定额或分摊系数的可能性。

3. 探讨工期与报价的关系

根据进度计划与报价，计算出月产值、年产值，如果从承包商的实践经验角度判断这一指标过高或者过低，就应当考虑工期的合理性。

4. 分析单位面积价格和用工量、用料量的合理性

参照实施同类工程的经验，如果本工程与用来类比的工程有某些不可比因素，可以扣除不可比因素后进行分析比较。还可以在当地搜集类似工程的资料，排除某些不可比因素后进行分析对比，并探讨本报价的合理性。

5. 对明显不合理的报价构成部分进行微观方面的分析检查

重点是从提高功效、改变施工方案、调整工期、压低供应商和分包商的价格、节约管理费用等方面提出可行措施，并修正初步报价，测算出另一个低报价方案。

6. 资料汇总讨论

将原初步报价方案、低报价方案、基础最优报价方案整理成对比分析资料，提交内部的报价决策人或决策小组研讨。

4.4.2  报价的动态分析

通过假定某些因素的变化，测算报价的变化幅度，特别是这些变化对报价的影响。对工程风险较大的工作内容，采用扩大单价，增加风险费用的方法来减少风险。例如多种风险都可能导致工期延误。管理不善、材料设备交货延误、质量返工、监理工程师的刁难、其他承包商的干扰等而造成工期延误，不但不能索赔，还可能遭致罚款；而且由于工期延误长可能是占用的流动资金及利息增加，管理费相应增大，工资开支也增多，机具设备使用费增大的数额及其占总报价的比率。这种增大的开支部分只能用报价利润来弥补，因此，我们通过多次测算可以得知工期拖延多久，利润将全部丧失。

4.4.3  报价决策

报价决策，是指报价决策人召集估价工程师和有关人员共同研究，就上述报价计算结果和报价的静态、动态风险分析进行讨论，做出有关调整估算报价的最后决定。在报价决策中应当注意以下问题:

1. 报价决策的依据

作为决策的主要依据应当是自己的估价工程师的估算书和分析指标。至于其他途径获得的所谓也住“标低价格”或竞争对手的“报价情报”等等，只能作为一参考。参加投标的承包商当然希望自己中标。但是，更为重要的是中标价格应当基本合理，并应导致亏损。以自己的报价估算为依据进行科学分析，而后做出恰当的投标报价决策，至少不会盲目地落入竞争的陷阱。

2. 报价差异的原因

一般来说，承包商对投标报价的计算方法是大同小异的，估算工程师获得的基础价格资料也是相似的。因此，从理论上分析，各承包商的投标报价同业主得标的价格都应当相差不远，可事实却非如此。除了明显的计算失误和有意放弃竞争而报高价者外，出现投标价格差异的基本原因大致如下几方面。

- 追逐利润的高低不一

有的承包商急于中标以维持生存局面，不得不降低利润利率，甚至不记取利润；另有的承包商境遇较好，并不急切求标，因而追求较高的利润。

- 各自拥有的优势不同

有的承包商拥有闲置的机具和材料；有的承包商拥有雄厚的资金；有的承包商拥有众多的优秀管理人员。

- 选择的施工方案不同

对于大中型项目和一些特殊的工程项目，施工方案的选择对成本的影响较大。优良的施工方案，包括工程进度的合理安排、机械化程度的正确选择、工程管理的优化等，都可以明显降低施工成本，从而降低报价。

- 管理费用的差别

因为不同性质的企业的管理费用的差距是比较大的。尽管国内目前投标报价大多仍采用定额，但这种管理费用的差别在投标竞争中已经显露出来了。

3. 在利润与风险之间做出决策

由于投标情况纷繁复杂，估价中碰到的情况并不相同，很难事先预料需要决策的是哪些问题，以及这些问题的范围。一般来说，报价决策并不是干预估价工程师的具体计算，而是应当有决策人与估价工程师一起，对各种影响报价的因素进行恰当的分析，并做出果断的决策。为了对估价时提出的各种方案、基价、费用摊入系数等予以审定和进行必要的修正外，更重要的决策人从全面的高度来考虑期望的利润和承担风险的能力。风险和利润并存与工程中，问题是承包商应当进可能避免较大的风险，采取措施转移、风险防范以获得一定的利润。降低投标报价有利于中标，但会降低预期利润、增大风险。决策者应当在风险和利润之间进行权衡并做出选择。

4. 低报价是中标的重要因素但不是唯一因素

除了低报价之外，决策者可以采取策略在其他方面战胜对手。例如，可以提出某些合理的建议，使业主能够降低成本，如果可能的话，还可以提出对业主优惠的支付条件。

4.5   编 制 投 标 书

“投标文件，也就是投标须知中规定的投标人必须提交的全部文件。一般包括四个部分：投标书及其附件（标函）、工程量清单、单价表、施工方案和投标保证书。” [10]

4.5.1  施工方案

施工方案主要包括以下基本内容：项目的组织机构、场地平面布置、总进度计划和分部分项工程进度计划、主要施工工艺、主要施工机械配置、劳动力配置、主要材料安排、大宗材料设备和机械的运输方式、施工用水用电的标准、临时建筑物和建筑物的设置等。

施工方案也是招标方评标时考虑的主要因素之一。施工方案应主要考虑施工方法、施工机械设备、工程进度、劳动力的素质和数量、质量保证措施和安全防护措施等。施工方案不仅关系到工期，而且对工程成本和报价也有密切关系。优秀的施工方案，应仅仅抓住工程特点，施工方法有针对性，同时又能降低成本。既要采取先进的施工方法，安排合理的工期；又要充分有效地利用机械设备和劳动力，尽可能减少临时设施和资金占用。如果同时能向业主提出合理化建议，在不影响使用功能的前提下为业主节约工程造价，那么会大大提高承包商的中标可能性。

4.5.2  物资询价

招标文件或图纸中指明的特殊的和国内市场难以购买到的物资需要做采购方案比较，往往通过外贸公司或自行向生产厂家询价。普通物资的价格则预先就储存在信息库中，不需临时询价。

材料和设备在工程造价中常常占50%以上，对报价影响很大，因而在报价阶段对材料和设备供应要十分谨慎。询价时最好找生产厂商的经理或当地直接受委托的一级代理，在当地询价后，可用电传向厂家询价，加以比较后再确定如何订货。

建筑材料价格波动很大，因而在报价时不能只看眼前的建筑材料价格，而应调查了解和分析近年建材价格变化的趋势，决定采取几年平均单价或当时单价，考虑物价上涨因素以减少价格波动引起的损失。

4.5.3  分包询价

大型综合性承包商企业一般都利用自身的管理优势总包大中型工程，自己亲自组织结构工程的设计、施工，把专业性强的分部分项工程分包给专业分包商完成。不仅分包价款的高低影响承包商的报价，而且招标文件中往往要求投标人把拟选定的分包商资质和资历等作为投标文件的一部分，分包商的信誉好坏直接影响到投标人中标与否。

4.5.4  估算初步报价

报价是投标的核心。他不仅是能否中标的关键，而且对中标后能否盈利、盈利多少也是主要的决定因素之一。根据上一节介绍的内容确定报价范围后，估算初步报价。初步报价是把单价与工程量逐一相乘，再加上与合同义务相对应的开办费。按国内定额报价的工程，其初步报价是把定额单价与工程量相乘，得出定额直接费，再以定额直接费为基础，按规定的费率计取各项间接费用和直接费用的询价差额，直接成本估算价、间接成本估算价和直接费差价（价价）三部分组成。

4.6   投标报价技巧

4.6.1  不平衡报价法

有些合同书和说明书的条件很不公正或不够明确，使承包商承担很大的风险。为了减少风险就必须扩大工程单价，增加不可预见费。但这样做，又恐报价过高而遭淘汰，因此运用不平衡报价法作为对策。

不平衡报价法也称前重后轻法。是指在一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个部分项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

1. 能过早日结账的项目（如开办费、基础工程、土方开挖桩基等）可以报的较高，以利资金周转，后期工程项目（如机电设备安装、装饰等）可适当降低。

2. 经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可多赚钱，将工程量可能会减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。

但上述两种情况要统筹考虑，即对与工程量有错误的早期工程，如果预计工程量会减少，则不能盲目抬高单价，要具体分析后再定。

3. 设计图纸不明确，估计修改后工程量增加的，可以提高单价，而工程内容说不清楚的，则可以降低一些单价。

4. 暂定项目，又称任意项目或选择项目，对这类项目要具体分析。因这一类项目要开工后由业主研究决定是否实施，由哪一家承包商实施。如果工程不分标，只由一家承包商施工，则其中肯定要做的单价可高些，不一定要做的则应低一些。如果工程分标，该暂定项目也可能由其他承包商施工时，则不宜报高价，以免抬高总报价。

5. 单价包干混合制合同中，业主要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。一则这类项目多半有风险，二则这类项目在完成后可全部按报价结账，即可以全部结算回来。而其余单价项目则可适当降低。

6. 有的招标文件要求投标者对工程量大的项目报“单价分析表”，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报的较高，而材料费算得较低。这主要是为了在今后补充项目报价是可以参考选用“分析单价表”中的较高的人工费和机械设备费，而材料则往往采用市场价，因而认可获得较高的收益。

| 表2—1 常见的不平衡报价法 [11] 序号 | 信息类别 | 变动趋势 | 不平衡报结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金收入的时间 | 早 | 单价高 |
|  |  | 晚 | 单价低 |
| 2 | 工程量估计不准确 | 增加 | 单价高 |
|  |  | 减少 | 单价低 |
| 3 | 报价图纸不明确 | 增加工程量 | 单价高 |
|  |  | 减少工程量 | 单价低 |
| 4 | 暂定工程 | 自己承包的可能性高 | 单价高 |
|  |  | 自己承包的可能性低 | 单价低 |
| 5 | 单价和包干混合制的项目 | 固定包干价格项目 | 单价高 |
|  |  | 单价项目 | 单价低 |
| 6 | 单价组成分析表 | 人工和机械费 | 单价高 |
|  |  | 材料费 | 单价低 |
| 7 | 议标时业主要求压低单价 | 工程量大的项目 | 单价小幅度降低 |
|  |  | 工程量小的项目 | 单价较大幅度降低 |
| 8 | 报单价项目 | 没有工程量 | 单价高 |
|  |  | 有假定的工程量 | 单价适中 |

7. 在议标时，承包商一般都要压低标价。这是应该首先压低那些工程量小的单价，这样即使压低了许多个单价，总的标价也不会降低很多，而给业主的感觉却是工程量清单上的单价大幅度下降，承包商很有让利的诚意。

但不平衡报价一定要建立在对工程量表中工程量仔细核对风险的基础上，特别是对于报价低单价的项目，如工程量一旦增多将造成承包商的重大损失，同时一定要控制在合理幅度内（一般可在10%左右），以免引起业主反感，甚至导致废标。如果不注意这一点，有时业主会挑选报价过高的项目，要求投标者进行单价分析，而围绕单价分析中过高的内容压价，以致承包商得不偿失。

4.6.2  开口升级报价法

也称为逐步升级报价法。这种方法是将报价看作协商的开始。在对图纸和说明书详细分析后，以工程中的一些难题作为活口，如某些报价高的特殊工作内容从报价中舍去，使报价成为竞争者中相对的“低价”（而在报价单中加以注释）。以这种“低价”为诱饵吸引业主，取得进一步商谈的机会，在商谈的过程中逐步抬高价格。当业主意识过来时，往往处于谈判的弱势，失去与其他承包商谈判的机会。应值得注意的是，一定要在最初的报价单中注释某项工程缺失，否则以真正的“低价”中标，得不偿失。

4.6.3  多方案报价法

对于一些招标文件，如果发现工程范围不很明确，条款不清楚或不公正，或技术规范要求过于苛刻时，则要在充分估计投标风险的基础上，则要按照多方案报价法投标。或是在招标文件中，明确规定可以提供建议方案时采用此法。

即一种方法是按原招标文件规定报一个价，并加以注释：“如工程说明书某条款加以改进时，报价可降低的费用”，报一个较低的价。这样以降低的总价，吸引业主。另一种方法是对工程中没有把握的工作不进行报价，按“成本补偿合同”方式处理，如注明“此部分按成本加百分比酬金的方式结算”，其余部分报一个价。

采用此种方法投标者应注意提出的建议方案一定是经过详细分析后，确定为成熟方案或曾有工作经验，否则容易引起不必要的麻烦。这种建议方案可以降低总造价或提前竣工或使工程运用得更合理；同时，保留技术方案中的关键部分，以免其他竞争者仿效。

4.6.4  突然降价法

这是一种迷惑对手的竞争方法。因为竞争对手总是随时随地相互侦察对方的报价情况，绝对的保密是很难做到的，利用此方法掩盖得标的意图。按照一般情况进行报价，甚至故意表现出自己对该工程的兴趣不大，在临近投标截止日期很短的时间内，根据情报信息与分析判断，做出最后决策，突然降价。但应注意考虑降价的幅度。采用突然降价法中标，因为开标只降总价，在签订合同后可采用不平衡报价的思想调整工程量表内的各项单价或价格，以期取得更高的效益。

4.6.5  先亏后盈报价法

有些承包商为了占据某一地区或占领某一市场，依靠国家、大财团或自身雄厚的经济实力，而采取的一种不惜一切代价，只求中标的低价投标方案。当然，不能低于成本报价。应用这种方法的承包商必须有较好的资信条件，并且提出的施工方案也先进可行，同时要加强对公司情况的宣传。否则即使标价低，业主也不一定选中。遇到这种情况，其他承包商力争二、三标，依靠自己的经验和信誉争取中标。

对大型分期建设工程，在第一期工程投标时，可以将部分间接费分摊到第二期工程中去，少计算利润以争取中标。这样在第二期工程招标时，凭借第一期工程经验、临时设施，以及创立的信誉，比较容易取得第二期工程。但如第二期工程遥遥无期，则不应冒此风险。

4.6.6  扩大标价报价法

这也是一种常用的报价方法。即按正常的已知条件编标报价外，对工程中变化较大或没有把握的工作，采用扩大单价,增加不可预见费的方法减少风险。但这种报价方法往往因为总价过高而被淘汰。

4.6.7  计日工的报价法

有的招标文件不将计日工价格计入总价，如果单纯报计日工或计台班机械单价时，承包商可以将计日工价格报得很高，以便在日后业主用工或使用机械时可以多盈利。在编制计日工表时，估计使用劳务、材料和施工机械的数量，这个估计数量称为“名义工程量”。因为实际中，招标方往往要求投标方在填入计日工单价后，再乘以“名义工程量”后将汇总的计日工总价加入投标总价中，以限制投标者随意提高计日工价。所以如果在招标文件中介绍的计日工表中有“名义工程量”时，则须具体分析是否报高价，以免抬高总报价。总之，要分析业主在开工后可能使用的计日工数量确定报价方针与技巧

以上介绍的仅仅是常用的几种投标报价技巧，在实践中，随同经验阅历的加深，对于具体问题的具体分析会有更多不同的适宜方法，灵活地运用投标技巧。而且，上述方法并非孤立的，而是在同一投标过程中相互渗透、相互联系，可以交叉结合使用的。

4.7   投 标 策 略

策略是指根据形势发展而制定的行动方针和方式，并讲求斗争艺术，注意方式方法。所谓投标策略，并不是指承包商在投标中的局部经验和具体竞争艺术而言，而是在投标竞争中的指导思想和系统工作部署，及其响应招标采用的投标竞争方式和手段，即管理科学中的对策问题。

投标策略作为投标过程的指导思想，贯穿于投标过程的各个方面，对成功取得投标有着至关重要的作用，在投标与否的决策、投标机会研究、投标报价等各方面，无不渗透着投标策略。

取得标的不单依靠较低的报价以及自身的资质与经验，而且采用适宜的投标策略也是尤为重要的。策略是指根据形势发展而制定的行动方针和方式，并讲求斗争艺术，注意方式方法。所谓投标策略，并不是指承包商在投标中的局部经验和具体竞争艺术而言，而是在投标竞争中的指导思想和系统工作部署，及其响应招标采用的投标竞争方式和手段，即管理科学中的对策问题。

投标策略主要体现在编标、报价以及合同谈判几方面。

4.7.1  独辟蹊径，抛砖引玉

对于一个大型项目，招标方往往将工程分为多个阶段进行分别招标。此时投标人可根据自身的技术实力以及经验专长，分析各个标段的技术特点，采取技术差异化战略。有的放矢地针对重点标段进行报价。例如：对于某些招标项目涉及一些特殊的金属结构工程，如果企业有实力和经验或是能够联合其他专业单位组成联合体参与投标，放弃竞争性较强的标段，往往可提高中标率。

有些大型工程采用分期招标。投标方即可采用上文介绍的“先亏后盈法”，以低价获取第一期标的后，为第二期“抛砖引玉”，带来远期利润。

4.7.2  瞒天过海，出奇制胜

在投标的过程中，各个投标商之间会用尽一切可用的方法，试图窃取竞争对手的投标信息，或是招标方对于标底的设定。此时，作为投标方试图完全保守自己的商业秘密，可能就是一个奢望。这时可以采用“障眼法”麻痹竞争对手。这主要是针对上文提及的“突然降价法”。

虽然招标方对于拟招标项目事先有价格估算，在信息不对称情况下，买方对于商品的了解往往不如卖方深入，尤其对于大型项目的专业工程方面，招标方即使在招标书中有技术要求，也不一定是完全合理或是最优方案。此时，投标方则可以大展拳脚。利用自己专业领域的经验，针对招标文件中的不合理要求，在标书送达之前，对招标文件中的疑点向招标方提出当面质疑，摸清招标方的真实意图。如果是自己理解判断偏差，纠正后也不会带来损失；若是招标方的漏洞，又可以给招标方“先入为主”的良好印象，为日后中标奠定一定的人际基础。此时也可采用上文提及的“多方案投标法”，对按照招标文件改进的方案进行技术咨询，避免无为的风险。

4.7.3  未雨绸缪，防范未然

招标方式在提高公平竞争机会的同时，也大大的增加了尤其对于政府投资工程投标方的风险。招标方往往利用合同或是招标文件要求，将工程风险转嫁给投标方，投标方在获得合同后，可将风险较大的分部分项工程分包出去，将风险转嫁给分包商，但不可转包，因为这是违法行为。在报价中增加风险储备金。

由于当今金融市场波动较大，尤其对于建材市场的价格波动也起伏不定，可适当提高外汇比例，避免汇率风险；同时，如若当地币贬值，还可以得到意外的收益。

4.7.4  业主至上，互惠互利

招标方与投标方并非是绝对的对立面，仿似敌人一般，实质上，他们是合作伙伴的关系。只有通过坦诚合作才能达到所谓的“双赢”。投标方应按照招标文件的要求使业主利益最大化，只有业主感受到承包商并不只是唯利是图的商人，才能实现业主与承包商合作的感情基础。同时，也只有被业主选定获准工程承包权的承包商才能实现自己的预期收益。比如：通过现场考察后，如果施工现场有可利用的临时建筑，即可作为施工的临时办工场地，而使业主节省部分资金。这完全出于对业主利益的考虑，增强业主对己信任，同时也树立企业形象，为长远合作建立基础。而投标方在此损失的部分利益，可通过增加其他款项的附加费或管理费来弥补。

4.7.5  避繁就简，强强联合

在投标过程中，如果遇到自己并不擅长或是缺乏经验和竞争实力的专业施工，投标方可以联合其他自此方面有实力的企业，作为联营体进行投标，以增强自身竞争力。另外，在选择分包商时，尽可能与建材的第一代理商订立合同，而减少与中间商的合作，降低报价成本。无论是分包商，还是联营体的合作商，都要充分考察合作伙伴的资信资质、技术和经济实力、履约能力以及以往工作经验等，因为这些都业主评定投标方主要考核因素之一，直接影响自己的中标率。

4.7.6  破釜沉舟，志在必得

这种投标方针就是在“先亏后盈报价法”中提及的一些情况。即有些承包商从长远利益出发，为了占据某一地区或占领某一市场，谋求长远利益，依靠国家、大财团或自身雄厚的经济实力，采取压价办法把对手挤垮，然后再利用对市场的“垄断”把钱赚回来，而采取的一种不惜一切代价，只求中标的低价投标方案。当然，不能低于成本报价。应用这种方法的承包商必须有较好的资信条件，并且提出的施工方案也先进可行，同时要加强对公司情况的宣传。否则即使标价低，业主也不一定选中。遇到这种情况，其他承包商力争二、三标，依靠自己的经验和信誉争取中标。

4.7.7  金蝉脱壳，走为上

在投标过程中，“主动权”尤为重要。随着投标的逐步进行，并非对于所有投标商都是顺利且事如所料的。而且随同招标项目的进行，投标方也可更加清晰的了解项目的具体情况。如果在投标的过程中，投标方发现竞争压力过大，而中标的可能性极低，或是项目风险性极高，抑或本企业已经满负荷经营。在此情况下，为了维护承包商的信誉，同时不影响未来的投标机会，承包商可采用“高价”策略，中标则是意外之得，失标也是欣然接受。同时也可避免，中途放弃投标业主没收投标保证金带来的无为损失。

4.7.8  欲擒故纵，反客为主

这主要是针对合同谈判的策略。一般来说，开标后承包商总是要积极与业主接触，搜集有关评标的信息，开展相应的活动。世界银行贷款项目规定：业主在授予合同前任何时候都有权接受或拒绝任何投标书、宣布招标程序无效并拒绝所有投标书，而且对因此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样的理由通知受影响的投标人。业主在确定中标人后，应立即向中标人发出中标通知书，并通知其他投标人并返还投标保函。然而有时业主为了防备中标人拒绝签订合同的风险，尽管已经选出了准备授标的中标人，在投标有效期内也有可能会对某个或几个其他投标人表示仍然有中标可能性，并推迟投标保证书的返还，直至和中标人签订工程合同。

中标后，和业主进行进一步的合同谈判，在投标中也是极为重要的，因为它直接关系投标方获利多少。如若业主已经失去与其他承包商谈判的机会，承包商就可采用并不积极的谈判策略，暂时的保持沉默的态度，将谈判的被动性，转为主动性。因为往往业主会有开工的紧迫感，而主动邀请承包商尽快进行进一步的合同谈判，此时承包商在“反客为主”的优势下，运用“不平衡报价法”扩大自己的利润。

4.7.9  “黑白相间”，有张有驰

这主要是说合同谈判期间，谈判人员扮演的角色和所持态度。

所谓“黑”，就是在谈判中极力维护承包商自己的利益，而且态度坚决不怕得罪业主的人。所谓“白”，就是在谈判中，表现得同情理解业主的要求，态度温和尽量争取业主好感的人。

在谈判过程中，如果业主要求过于苛刻态度又很傲慢，承包商一再让步，眼看底线已经守不住了，业主坎价的凶狠势头依然不减，承包商就应该改变一下谈判策略了。改变策略的第一步就是改变态度，该有“黑脸”拍案而起，对业主发难了。一般来说，主谈人不适宜做“黑脸”。如果业主没被吓倒，反而被激怒，与主谈人激烈冲突，僵局就不好收拾。主谈人只能做“白脸”，“黑脸”由谈判组中另一位地位较高的得人来做，这个人的专业特长与主谈判人最好不要完全一致。在“黑脸”的一番周折后，再由“白脸”出面收场，往往在谈判桌上会出现转机。即便惹怒了业主也无关紧要，“白脸”假意呵斥“黑脸”，下一回换另一位“黑脸”粉末上场。承包商的目的是维护企业的利益，更换几个谈判人员关系并不大。

在谈判陷入僵局、承包商感觉思路混乱需要重新慎重分析或是业主突然抛出新的议题时，承包商可适时提出暂停谈判，并且请业主提供另一个安静的场所进行内部商议。一般来说，暂停时间可以是十分钟，也可以时半小时，时间过长容易引起业主的反感。实践证明，暂停是非常有效的谈判手段。承包商可以利用暂停的时间交换意见，讨论下一步应该采取的策略，向总部汇报谈判进展，分析是否可以接受业主的提议。尽管承包商向业主要求暂停时已经陈述了理由，返回谈判桌后也要再次解释暂停的原因和暂停时达成的意见。在谈判中，请求暂停的承包商比起从来不叫暂停的承包商，更让业主相信其决策是慎重的。

竞争的形式不断变化，要根据情况的不断变化适时适当的改变自己的竞争策略，并可结合各种投标策略与投标方法灵活运用于实践。研究投标策略时，所运用的分析问题、判断事实、解决问题的方法和竞争取胜的主要方针可概括为：“把握情势，以长胜短，主动慎重，随机应变”。

4.8   案 例 分 析

4.8.1  三峡大坝和电站厂房二期工程土建与安装招标

三峡枢纽工程大坝电站厂房工程（简称厂坝二期工程）是三峡水利枢纽工程的主体建筑物，由泄洪与挡水大坝、左岸电站厂房（14台机组）建筑物组成，均为一等工程、一级建筑物，分为泄洪坝段、左岸厂房坝段和左岸电站厂房三个标段。

1997年初，三峡总公司组织设计单位和咨询专家，多次论证技术方案的可靠性，并按招标程序，首先对招标设计组织审查，招标设计通过后，即委托工程设计单位长江水利委员会编制招标文件。同时，还请有丰富经验的电力工业部成都勘测设计院对招标文件的商务和技术部分提出咨询意见。在此基础上，总公司又组织对招标文件进行了多次审查。同时，与该工程相关的施工设备和物资等采购工作提前起步，为主体工程招标充分做好技术准备、物资供应和施工手段的各项工作。

由于三峡工程技术复杂，施工难度大，而且一期工程已云集较有实力的水电施工队伍，形成良好的施工格局，根据三峡工程特点，三峡总公司决定采取邀请招标方式。招标文件要求参加投标的施工单位应具备以下条件：a.近10年承建过一座装机100KW以上的水电站或承建过一座高100米以上的混凝土大坝；b.在近几年已经业主资格审查过，在三峡水利枢纽中已承建主体工程的施工单位（集团公司、工程公司或联营体）。

各有关施工单位均向三峡总公司递交厂坝二期工程投标申请书，并附有企业资质材料。经审查后，决定邀请葛洲坝股份有限公司、三七八联营总公司、广元水电五六闽联营体、水电第四工程局、武警水电三峡指挥部、水电第一工程局等单位参加厂坝二期工程投标并向他们发出投标邀请书。

该项目于1997年6月2日公开开标，为了使评标工作有序进行，三峡总公司还制订了评标工作大纲。确定了评标工作的原则和依据、评标准则、组织机构及其职责。评标专家组分技术组、商务组和综合组。正式评委41名，其中外单位评委26人，占63%；三峡总公司评委15人，占37%。技术组负责对投标单位的技术方案、施工组织设计提出评价意见，并提交技术评标报告。商务组负责对投标单位的商务进行全面评价，分析与招标文件的偏离程序，对各项报价（总价、单价）分析其合理性，并提出商务组的评标报告。综合组在整个评标过程中具有承担综合性的组织及提供服务。

评标过程中，技术组、商务组又分若干小组，各自对照招标文件要求，熟悉投标文件。首先提出需要澄清的问题，请投标单位予以澄清；技术组对投标文件的主要技术方案和施工组织设计进行了认真的评审和研究，并提出要求进一步完善。商务方面，首先对有无重大偏差的算数错误进行检查，尽量不留或少留活口，对涉及费用增加的一些问题要求投标单位予以承诺。最后由技术组、商务组提出专题评标报告。

评标中还制订了评标办法。确定一般规定，评分细则，规定了打分的技术报价资信等权数和打分规定；标底作参考。技术和报价的权数又分小项目进一步细化。

经过严格的评标程序并根据评标小组的评标意见，三峡总公司领导决策，确定预选中标单位，由项目部与预选中标单位进行合同预谈判，对合同中一些重大问题如业主提供的施工设备、场地、附属企业布置、工程总进度控制等充分交换意见，并达成共识后，由三峡总公司领导批准后正式授标。双方与1997年8月18日签订合同协议书，中标单位和合同金额见下表：
单位：万元
中标单位 泄洪坝段 厂房坝段 电站厂房
TGP/CIV-41
TGP/CIV-4-2B TCP/CIV-4-2A TGP/CIV-4-3
葛洲坝股份有限公司 377094.18
宜昌青云水电联营公司 152046.24
宜昌三七八联营总公司 139403.14

4.8.2  河北省某供热设备国际采购招标项目

该项目为日本协力基金（OECF）贷款项目，共分5个包。北京Y公司得到信息后，经过初步的了解情况，认为自己公司有资格和实力去参加锅炉主机与锅炉辅机两个包的国际竞标，于是公司对此项目进行立项后按排专人负责此项目，在进行了更深一步的作工作后，了解到以下的情况：

锅炉主机设备包中有两家国外厂家和三家国内厂家参与竞争，国外两家彼此质量价格上基本上都相差不多，但在以往的价格上要远远高于国内三家设备制造厂；国内三家制造厂从招标技术要求来看，均能满足要求，但A制造厂的在国内供货的业绩要比B、C两厂好，A制造厂的以往价格也比B、C两厂高；B、C两厂的实力和销售业绩不相上下，历次投标的价格也都很接近；设计院方面认为A厂的产品要好，业主方面大多数成员认为在价格合理的范围内尽量选用好的产品。从制造厂方面接触中了解B厂已经授予两家代理公司代理其投标；A制造厂的态度是若能选定合适的代理公司，则可合作投标，否则自己单独投标。

对于锅炉辅机包金额较小，包中涉及的产品类型比较多。因此制造厂家比较多，并且同类型产品满足标书技术要求的制造厂家也较多；设计院没有明显的倾向性。业主方面也认为制造厂认为只要能满足技术要求，价格合适就可。

综合以上信息，Y公司专门开了一个分析研究会作出如下分析：

1. 锅炉主机

（1） 锅炉主机包中两家国外厂家据以往销售价格来看其虽然质量优于国内厂家，但在价格上很难和国内厂家竞争，况且招标文件中还规定了本地厂家投标优惠15%的原则，因此决定国外厂家不作为合作伙伴。

（2） B厂家授权多家进出口公司代理权，将来在价格上将很难估计另外两家代理公司的价位，况且B厂家在这次投标中也不占明显优势，因此也不愿作合作伙伴投标。

（3） A厂在此次投标中有一定优势，若其价格及代理费合适，可作为首先合作伙伴（最好是独家代理）。

（4） C厂也有自己的价格优势若其价格及代理费合适也可代理其投标（最好是独家代理）。

（5） 不管是和A厂还是和B厂合作，都采取低价位的原则。

2. 锅炉辅机

（1） 因包中涉及产品和制造厂家较多，且满足招标书技术要求的厂家也较多，竞争比较激烈。

（2） 因业主和设计院方面没有明显的倾向性，投标的价格将是关键。

（3） 应该采取同类产品力争向多家制造厂询价，适用价格比较低的厂家合作。

根据以上的分析，Y公司派人去和A厂、C厂商谈，在商谈过程中，A厂的合作条件很苛刻，与Y公司事先定下的合作条件相差也比较大，而且不给独家代理。C厂的合作条件基本符合预期想象，且要合作可以签定独家合作协议。因此公司决定和C厂合作方式投标。

1997年9月18日开标结果：Y公司锅炉主机包开标排名第二（二、三名投标价格相差不大）， 锅炉主机包中排名第一的为代理B厂的进出口公司，第三为代理A厂的进出口公司。锅炉辅机包开标排名第一和第二名投标价格相差较大。

评标结果：主机包A厂综合排名第一，B厂排名第二，Y公司第三。辅机包Y公司综合排名第一。主机包A厂中标，辅机包Y公司中标。

Y公司于10月26日在递交了合同价格15%的履约保函后按自己的投标价格与招标公司正式签了外贸合同，并且在11月中旬和各厂家签订了供货合同。在执行合同的过程中，发现由于只是在合同中规定了各厂家的供货最后期限，而没有对十几个厂家的产品规定详细的供货计划表，加上业主本身的管理比较混乱，导致很多的货物到达现场后，因现场库房无法放置，使有些设备只能露天放置，并且业主也没有安排专人负责管理，致使很多的设备到安装时根本已无法使用。再加上98年结汇时日圆的汇率大幅度的下跃，使本来就很紧张的资金变得更加紧张，众多的供货厂家的设备款项不能按时支付，因此厂家的服务态度变的十分的消极。业主和Y公司多次要求厂家才对其设备运行中出现的问题派人现场解决。很多厂家采取了敷衍的态度或者根本不予答复，导致业主也对Y公司的态度越来越不好。由于业主的不配合使余款结汇越来越慢，而且汇率也越来越对Y公司不利，Y公司仅汇率方面就损失不小，结果货款支付越来越紧张。至此由于多次没有按时执行业主的要求，业主要求招标公司通知银行扣其履约保函。最后虽经多方的协调Y公司虽保住了其履约保函，但是花费了大量的人力物力。最后这笔合同不仅没有赚到钱，反而还赔了不少钱。

综合分析整个投标过程，可以总结以下几点：

（1） 主机包中由于A厂中标呼声较高，把A厂作为主要竞争对手而忽视了B厂。

（2） 由于B厂找了三个代理商，自己和C厂则独家合作，因而过于相信C厂的投标报价。认为C厂只有一次中标机会，所报价格定会比B厂低。也忽视了B厂的三家代理的投标商之间的竞争。

（3） 由于B厂的价格排在Y公司之前，这样使Y公司陷入被动，因为B厂的产品质量和C厂的质量相差不多，假若不是A厂中标也会是B厂中标，绝对不会是Y公司中标。

（4） 报价中对A厂降价幅度估计不足。

（5） 辅机包中由于过多的考虑了竞争的激烈程度，致使自己报价偏低使自己该赚道的钱，也没有赚到。

（6） 没有充分的估计到辅机包的合同执行的复杂性，导致在签合同时，忽略了交货细节和责任的问题致使合同执行过程中出现“扯皮”现象。

（7） 报价中没有很好的对汇率风险的问题进行评估，竞标时只想中标，也没有打下余量，致使合同执行过程中，资金十分紧张

[1]  参考文献[1] 《政府投资工程项目标底审查实务》

[2]  参考文献[2] 《工程造价管理相关知识》（第二版）

[3] 参考文献[3] 《中华人民共和国招标投标法实用问答》

[4]  参考文献[4] 《招投标通论》

[5]  参考文献[5]《博弈论与信息经济学》

[6]  参考文献[6] 《从一般均衡到对策均衡：经济学的世纪抉择》

[7]  参考文献[7] 《A Primer in Game Theory》

[8]  参考文献[5] 《博弈论与信息经济学》

[9]  参考文献[8] 《拍卖与招标的对策分析》

[10]  参考文献[9] 《建筑工程承包商的投标策略》

[11]  参考文献[9] 《建筑工程承包商的投标策略》